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ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ
ГОРОДА МОСКВЫ


ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ НА 2019 ГОД


ГОСУДАСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
 РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  «СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

	Мероприятия
	Количественный показатель (ед.)
	Финансирование
 (млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Строительство ДОУ
	2
	714
(бюджетное финансирование)
	4 кв. 2019г.
	Хромова Е.С.
Крысанов А.А.

	Строительство БНК
	1
	400,13
(бюджетное финансирование)
	4 кв. 2019
	Акубекова Л.О.
Крысанов А.А.

	Проведение капитального ремонта* 
	4
	454,0
	2019
	Митрюк Л.В.
Тарасенко Ю.В.

	Проведение текущего ремонта** 
	2
	23,6
	2019
	Митрюк Л.В.
Тарасенко Ю.В.

	Закупка оборудования 
(в т.ч. учебной литературы)***
	64
	10,8
	2019
	Митрюк Л.В.
Тарасенко Ю.В.

	Проведение благоустроительных работ объектов образования
	34
	312,7/0
	3 квартал 2019 года
	Осипов А.А.
Руководители                        ГБУ «Жилищник районов»

	ИТОГО: 
	107
	1 915,23
	
	


*- информация по капитальному ремонту, проводимому ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОгМ, при этом образовательные организации могут самостоятельно осуществлять капитальный ремонт и расширенный текущий ремонт.  
**- информация по текущему ремонту, проводимому ГКУ Дирекция ДОгМ, при этом каждая образовательная организация также самостоятельно осуществляет текущий ремонт.
***- информация по закупке оборудования, осуществляемой ГКУ Дирекция ДОгМ, при этом каждая образовательная организация также самостоятельно осуществляет закупку оборудования.

1.1. - 1.2. Строительство и реконструкция объектов образования 
	Район
	Объект
	Финансирование
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1. Дошкольные образовательные учреждения

	Некрасовка
	Некрасовка, кв.7 
	264,0
(бюджетное финансирование)
	4 квартал 
2019 года

	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	Некрасовка
	
Некрасовка, кв. 11, уч.2 ДОУ на 350

	450,0
(бюджетное финансирование)
	4 квартал 
2019 года

	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	2. Пристройки к общеобразовательным объектам

	Кузьминки
	ул. Окская, вл.16, корп.3
	400,13 (бюджетное финансирование)
	4 квартал 
2019 года

	Крысанов А.А.
Акубекова Л.О.



1.3.  Капитальный ремонт объектов образования
	Район
	Объект
	Адрес

	Марьино
	ГБОУ «Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы»
	ул. Люблинская, д. 173

	Кузьминки
	ГБОУ «Школа № 1208 имени Героя Советского Союза М.С. Шумилова
	ул. Шумилова, д. 9

	Лефортово
	ГБОУ «Школа № 1228 Лефортово»
	ул. Авиамоторная, д. 7

	Марьино
	ГБОУ «Школа «Марьино» имени Маршала авиации А.Е. Голованова»
	Батайский пр-д, д. 15

	Итого
	4
	



1.4. Текущий ремонт объектов образования
	Район
	Объект
	Адрес

	Текстильщики
	ГКОУ СКОШИ № 65
	ул. Саратовская, д. 19, стр. 1; стр. 2; стр. 3; стр. 4; стр. 5

	
	ГКОУ КШИ № 1
	Волжский б-р, д. 52/29

	Итого
	2
	



1.5.  Благоустройство территорий учреждений образования 

	Район
	Количест
во объектов (ед.)
	Финансирование/
окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	6
	37356,29
	10.08.2019
 
	Осипов А.А.
Главы управ районов
Руководители
ГБУ «Жилищник районов»

	Капотня
	2
	19024,24
	
	

	Кузьминки
	4
	55674,25
	
	

	Люблино
	6
	53900,00
	
	

	Лефортово
	2
	12832,43
	
	

	Некрасовка
	1
	13800,00
	
	

	Марьино
	3
	31067,08
	
	

	Печатники
	1
	15579,46
	
	

	Рязанский
	3
	28242,01
	
	

	Текстильщики
	3
	28423,63
	
	

	Южнопортовый
	3
	16752,51
	
	

	ИТОГО
	34
	312 651,9
	
	



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие здравоохранения города Москвы 
(«Столичное здравоохранение»)»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятия
	Количественный показатель (ед.)
	

Финан-сирование
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Строительство
	1
	296,21
	4 квартал 2019 года
	Крысанов А.А.
Матыцин А.Н.
Хромова Е.С.
Чернышов В.Г.

	Проведение капитального ремонта
	41
	107,97*
	2019-2021
	Митрюк Л.В.
Матвеева А.Д.

	Проведение текущего ремонта 
	21
	36,73
	2019
	Митрюк Л.В.
Матвеева А.Д.

	Благоустройство
	2
	202,0**
	2019
	Митрюк Л.В.
Матвеева А.Д.
Сандурский С.В.
Матыцин А.Н.

	Закупка оборудования
	12
	313,0
	2019
	Митрюк Л.В.
Матвеева А.Д.

	Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных
в приютах
	2
	



175,15
	2019
	Осипов А.А.
Тушов Д.В.


	ИТОГО: 
	79
	1 131,06
	
	


*указана сумма 11 учреждений, без учета объектов, на которых будут проведены ремонтные работы силами Департамента капитального ремонта города Москвы;
** средства предусмотренные на благоустройство Госпиталя ветеранов войн № 2
[bookmark: _Toc403653867]2.1. Строительство новых объектов здравоохранения

	Объект
	Вид работ
	Финансирование  на 2019 год
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	пос. Некрасовка, корп. 514 

	Строительство подстанции скорой медицинской помощи на 20 машиномест
	296,21 (бюджетное финансирование)
	4 квартал 2019 года
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.



2.2. Проведение капитального ремонта

	Район
	Объект
	Адрес
	Виды работ

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ ДГП № 143 ДЗМ филиал № 3
	Ферганская ул., д.10, к.2
	Разработка ПСД

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ ДЦ № 3 ДЗМ
	Сормовская ул., д.9
	Разработка ПСД

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ ГП № 23 ДЗМ филиал № 2
	Ташкентская ул., д. 25, корп. 2, стр.1
	Разработка ПСД

	Капотня
	ГБУЗ ГКБ им. Демихова ДЗМ поликлиническое отделение "Капотня"
	Капотня 3-й квартал, д. 27
	Разработка ПСД

	Кузьминки
	ГБУЗ ДГП № 48 ДЗМ филиал № 2
	Есенинский бульвар, д. 12, к.1
	Разработка ПСД

	Кузьминки
	ГБУЗ ДГП № 48 ДЗМ филиал № 1
	Федора Полетаева, д. 22 стр.1
	Разработка ПСД

	Кузьминки
	ГБУЗ ГП № 9 ДЗМ филиал № 1
	Есенинский бульвар, д. 9, к.1
	Разработка ПСД

	Лефортово
	ГБУЗ ДЦ № 3 ДЗМ филиал № 2
	Юрьевский пер., д. 13
	Разработка ПСД

	Люблино
	ГБУЗ ДГП № 150 ДЗМ филиал № 1
	Проспект 40 Лет Октября, д. 25
	Разработка ПСД

	Люблино
	ГБУЗ ДГП № 150 ДЗМ филиал № 2
	ул. Цимлянская, 
д. 22
	Разработка ПСД

	Люблино
	ГБУЗ ГП № 19 ДЗМ филиал № 2
	ул. Армавирская, д.2/20
	Разработка ПСД

	Люблино
	ГБУЗ ГП № 19 ДЗМ филиал № 3
	ул. Краснодарская, д.63
	Разработка ПСД

	Люблино
	ГБУЗ ГП № 19 ДЗМ Филиал № 3
	ул. Головачева,
 д.3, к.1
	Разработка ПСД

	Марьино
	ГБУЗ ДГП № 148 ДЗМ филиал № 1
	Новочеркасский бульвар, д. 6, стр. 1
	Разработка ПСД, строительно-монтажные работы

	Марьино
	ГБУЗ ДГП № 148 ДЗМ филиал № 3
	Новочеркасский бульвар, д. 35
	Разработка ПСД

	Марьино
	ГБУЗ ГП № 36 ДЗМ филиал № 1
	Новочеркасский бульвар, д. 48
	Разработка ПСД

	Некрасовка
	ГБУЗ ГП № 23 ДЗМ филиал № 4
	ул. 1-я Вольская д.3, кор.1
	Разработка ПСД

	Нижегородский
	ГБУЗ ГП № 19 ДЗМ филиал № 1
	ул. Верхняя Хохловка, д.2, стр.1
	Разработка ПСД

	Нижегородский
	ГБУЗ ГП № 36 ДЗМ филиал № 2
	3-ая Карачаровская, д. 11
	Разработка ПСД

	Печатники
	ГБУЗ ДГП № 61 ДЗМ филиал № 1
	ул. Полбина д.50
	Разработка ПСД

	Печатники
	ГБУЗ ГП № 109 ДЗМ филиал № 1
	ул. Шоссейная, 
д. 41
	Разработка ПСД

	Рязанский
	ГБУЗ ДГП № 143 ДЗМ филиал № 1
	Яснополянская ул., д.8
	Разработка ПСД

	Рязанский
	ГБУЗ ДЦ № 3 ДЗМ филиал № 1
	Михайлова ул., 
д. 33
	Разработка ПСД

	Нижегородский
	ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 ДЗМ» филиал
	ул. Средняя Калитниковская,
 д. 29
	Замена лифтового оборудования, модернизация систем противопожарной защиты                         (разработка ПСД)

	Лефортово
	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ»
	Госпитальная пл., 
д. 2 , к. 2,4,15, 28,29
	Замена лифтового оборудования, модернизация систем противопожарной защиты                        (разработка ПСД)

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Городская клиническая больница  им. В.П. Демихова ДЗМ», филиал, родильный дом
	Самаркандский бульвар, д.3, стр.1 и стр.2
	Замена лифтового оборудования                         (разработка ПСД)

	Текстильщики
	ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова ДЗМ»
	ул. Шкулёва, д. 4,                стр. 1, стр. 2, стр. 8,
	Замена лифтового оборудования, модернизация систем противопожарной защиты                         (разработка ПСД)

	Некрасовка
	ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ»
	ул. 2-я Вольская, д.19 стр.1 и стр.3
	Замена лифтового оборудования                         (разработка ПСД)

	Кузьминки
	ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ»
	Есенинский б-р, 
д.3, корп. 2
	Замена лифтового оборудования                         (разработка ПСД)

	Текстильщики

	ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ", филиал по ЮВАО, пищеблок»
	8-ая ул. Текстильщиков, д.2
	Замена лифтового оборудования                         (разработка ПСД)

	Нижегородский
	ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника  № 4 ДЗМ»
	Рязанский проспект, д.11
	Замена лифтового оборудования                         (разработка ПСД)

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 ДЗМ»
	Волгоградский пр-т, д. 168, стр. 1, 4, 5
	Капитальный ремонт основного здания, отделения сосудистой хирургии, неврологического и урологического отделений, замена лифтового оборудования,                         модернизация систем противопожарной защиты (разработка ПСД)

	Люблино
	ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 ДЗМ»
	ул. Ставропольская, д. 27
	Модернизация систем противопожарной защиты (разработка ПСД)

	Южнопортовый
	ГБУЗ  «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ» Акушерский филиал № 1
	Шарикоподшип-никовская ул., 
д. 3, стр.3
	Завершение комплексного капитального ремонта

	Южнопортовый
	ГБУЗ «Городская клиническая больница №13ДЗМ»
	ул. Велозаводская, д.1/1, стр. 12
	Корректировка ПСД


	Люблино
	ГБУЗ «Московский научно-практический центр центр дерматовенерологии и косметологии ДЗМ» (филиал Люблинский)
	ул. Таганрогская, 
д. 23
	Корректировка ПСД


	Текстильщики
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 ДЗМ», филиал № 2                           
	ул. Грайвороновская, д. 18, корп. 1
	Монтаж 
ВРУ, ПНР, корректировка ПСД

	Выхино-Жулебино
	ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ»
	Ферганская ул., д.10
	Корректировка ПСД


	Марьино
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 ДЗМ»
	Перервинский б-р, д.4, корп. 2
	Корректировка ПСД


	Кузьминки
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 ДЗМ» филиал № 2
	ул. Федора Полетаева, д. 6
	Прокладка наружных кабельных линий

	Кузьминки
	ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗМ»
	ул. Зеленодольская, д.15, корп. 4
	Корректировка ПСД


	Итого
	41
	
	



2.3. Текущий ремонт объектов  

	
Район
	Объект
	Адрес

	Люблино
	ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 ДЗМ»
	ул. Ставропольская, д. 27

	Некрасовка
	ГБУЗ «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ», филиал "Хоспис (Некрасовка)"
	ул. 2-ая Вольская, д. 21

	Текстильщики
	ГБПОУЗ «Медицинский колледж № 6», филиал №3
	ул. Шкулева, д. 4, стр. 3

	Лефортово 
	ГБУЗ «Диагностический центр№ 3 ДЗМ»
	Таможенный проезд, д. 3

	Кузьминки
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника №48 ДЗМ», филиал № 2 МРП
	Волгоградский пр-т, 
д. 96, к. 4

	Текстильщики
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника №48 ДЗМ», филиал № 3 МРП
	ул. Грайвороновская, 
д. 16, к. 1

	Лефортово
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника №16 ДЗМ», филиал № 3 МРП №2
	ул. Красноказарменная, д. 9

	Марьино
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника №148 ДЗМ», филиал № 3 МРП 
	Батайский проезд, д. 55

	Марьино 
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника №150 ДЗМ»
	Братиславская, д.1

	Люблино 
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника №150 ДЗМ», филиал № 1 МРП
	ул. Краснодонская, 34/2

	Люблино
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника №150 ДЗМ», филиал № 2 МРП
	Ставропольский пр-д, д. 17

	Кузьминки
	ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», филиал № 2 
	Есенинский бульвар, 
д. 3, к. 2

	Печатники
	ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 8 
	ул. Шоссейная, д. 98

	Выхино-Жулебино
	ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 19
	ул. Ферганская, д. 10, к. 1

	Люблино
	ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 20
	ул. Цимлянская, д. 1А

	Выхино-Жулебино
	ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 36
	ул. Привольная, д. 58

	Лефортово
	ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 37
	ул. Авиамоторная, д.75А

	Капотня
	ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 42
	1-й Капотнинский пр-д, д.31

	Марьино
	ГБУЗ «Городская поликлиника №19 ДЗМ»
	ул. Верхние Поля, д. 34, к. 4

	Кузьминки
	ГБУЗ «Психиатрическая больница №13 ДЗМ»
	Волжский б-р, д. 27, к. 4

	Текстильщики
	ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ»
	ул. Люблинская, д. 37/1

	Итого
	21 
	



2.4. Благоустройство
	
Район
	Объект
	Адрес

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 2 ДЗМ»
	ул. Волгоградский пр-т, 
д. 168

	Текстильщики
	ГБУЗ «Городская клиническая больница имени 
В.П. Демихова ДЗМ»
	улица Шкулёва, д. 4

	Итого
	2
	



2.5. Закупка оборудования
	
Район
	Объект
	Адрес

	Текстильщики 
	ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 34 ДЗМ»
	7-я ул. Текстильщиков, д. 16

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 ДЗМ»
	Волгоградский пр-т, д. 168, стр. 4

	Южнопортовый
	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ»
	ул. Велозаводская, д. 1/1, стр. 12

	Лефортово
	ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ»
	Госпитальная пл., д. 2

	Текстильщики
	ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова ДЗМ»
	ул. Шкулева, д. 7

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова ДЗМ2, филиал «Родильный дом № 8»
	Самаркандский б-р, д. 3

	Нижегородский
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 19 ДЗМ»
	ул. Верхняя хохловка, д. 2

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ»
	ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, корп. 1

	Марьино
	ГБУЗ «Городская поликлиника № 36 ДЗМ»
	ул. Новомарьинская, д. 2

	Выхино-Жулебино
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 143 ДЗМ»
	ул. Авиаконструктора Миля, д. 5/1

	Марьино
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 148 ДЗМ»
	ул. Белореченская, д. 26, к. 1

	Марьино
	ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 150 ДЗМ»
	ул. Братиславская, д. 1

	Итого
	12
	



2.6. Мероприятия по регулирования численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных 

	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель

	Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных в приютах
	В течение года
	Осипов А.А.
Тушов Д.В.
Главы управ районов





ГОСУДАСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«КУЛЬТУРА МОСКВЫ»
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятия
	Количествен-ный показатель (ед.)
	Финансирование
 (млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Строительство
	1
	180
	2019
	Митрюк Л.В.
Богомолец Р.С.

	Проведение капитального ремонта
	18
	329,5
	2019
	Митрюк Л.В.
Богомолец Р.С. 

	Проведение текущего ремонта 
	18
	75,9
	2019
	Богомолец Р.С.Митрюк Л.В.


	Закупка оборудования
	11
	131
	2019
	Митрюк Л.В.
Богомолец Р.С.

	ИТОГО: 
	48
	716,4
	
	



3.1. Строительство

	Район
	Объект
	Адрес

	Печатники 
	Детская школа искусств 
	ул.Гурьянова, д.83А 

	Итого
	1
	



3.2. Капитальный ремонт объектов 

	Район
	Объект
	Адрес

	Выхино-Жулебино 
	ГБУДО
г. Москвы "ДШИ № 14" 
	ул. Пронская, д. 7 

	Выхино-Жулебино 
	Библиотека 
№ 110 
	ул. Ташкентская, д. 18, корп. 1 

	Кузьминки 
	Московский литературный музей-
центр К.Г.Паустовского 
	ул. Кузьминская, д.8 

	Лефортово 
	ГБПОУ 
г. Москвы "Московский музыкально-педагогический колледж" 
	ул. Солдатская, д. 14 

	Лефортово 
	Кинотеатр "Факел" 
	ш. Энтузиастов, д. 15/16 

	Лефортово 
	Кинотеатр «Спутник»
	ул. Солдатская, д.15 

	Лефортово 
	Библиотека 
№ 122 имени А.Грина 
	ул. Волочаевская, д. 14А, стр. 1 

	Лефортово 
	Библиотека 
№ 119 
	ш. Энтузиастов, д. 20 

	Люблино 
	Московский государственный объединенный музей-заповедник", Усадьба Дурасовых, XVIII-XIX вв. Дворец 
	ул. Летняя, д. 1, строен. 1 

	Марьино 
	Библиотека 
№ 135 
	ул. Донецкая, д. 33 

	Нижегородский 
	Библиотека 
№ 116 
	ул. Нижегородская, д. 70, корп. 1 

	Нижегородский 
	Библиотека 
№ 123 
	ул. Рогожский Посёлок, д. 5 

	Печатники 
	Кинотеатр "Тула" 
	ул. Кухмистерова, д. 4 

	Печатники 
	Библиотека 
№ 132 
	ул. Шоссейная, д. 50 

	Рязанский 
	МДМ Театр п/р Г.Чихачева 
	ул.1-ая Новокузьминская, д.1 

	Текстильщики 
	Культурный центр "Москвич" 
	Волгоградский пр-т, д.46/15 

	Текстильщики 
	Библиотека 
№ 113 
	ул. Саратовская, д. 1, корп. 2 

	Южнопортовый 
	ГБУДО 
г. Москвы "ДМШ № 35" 
	7-я Кожуховская, д.18а 

	Итого
	18
	



3.3. Текущий ремонт объектов 

	Район
	Объект
	Адрес

	Выхино-Жулебино 
	Библиотека 
№ 110 
	ул.Ташкентская, д.18, корп.1 

	Капотня 
	Библиотека 
№ 134 
	кв-л Капотня 3-й, д. 13 

	Капотня 
	Дворец культуры "Капотня" 
	ул. 2-й квартал Капотни, д. 20а 

	Кузьминки 
	Детская библиотека 
№ 112 
	ул. Жигулевская, д. 6, корп. 2

	Кузьминки 
	Детская библиотека 
№ 112 
	пр. Волгоградский, д. 91 

	Лефортово 
	Библиотека 
№ 119 
	Шоссе Энтузиастов, д. 24/43 

	Лефортово 
	Библиотека 
№ 118 
	ул. Энергетическая, д. 4, стр. 1 

	Люблино 
	ДМШ им. А.К. Глазунова 
	ул. Верхние поля, д. 11, корп. 2 

	Марьино 
	Библиотека 
№ 131 
	ул. Братиславская, д. 26 

	Нижегородский 
	Библиотека 
№ 107 
	ш. Перовское, д. 16/2 

	Печатники 
	Галерея "Печатники" 
	ул. Батюнинская, д. 14 

	Рязанский 
	ДМШ им. Г.Г.Нейгауза
	ул. 1-я Новокузьминская, д. 19 

	Рязанский 
	Центральная детская библиотека №104 
	ул. 1-я Новокузьминская, д. 16, корп. 2 

	Рязанский 
	ДМШ им. Г.Г.Нейгауза
	ул. Михайлова д. 20, корп. 2 

	Текстильщики 
	Кинотеатр "Молодежный" 
	ул. Люблинская, д.11 

	Текстильщики 
	Детская библиотека 
№ 128 - 
Культурный центр М.А. Шолохова 
	ул. Текстильщиков, 8-я, д. 14 

	Текстильщики 
	Библиотека 
№ 127 
	ул. Чистова, д. 15/15 

	Текстильщики 
	Культурный центр "Москвич" 
	Волгоградский пр-т, д.46/15 

	Итого
	18
	


3.4. Закупка оборудования

	Район
	Объект
	Адрес

	Выхино-Жулебино 
	Объединение "ВЗ Москвы" (для Арт-холла "Выхино") 
	ул. Ташкентская, д. 9 

	Выхино-Жулебино 
	 
ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 111) 
	Рязанский пр-т, д. 95, корп. 2 

	Выхино-Жулебино 
	ДШИ № 14
	ул. Пронская, д. 7 

	Кузьминки 
	ДШИ "Центр" 
	Волгоградский пр-т, д. 109, корп. 6 

	Лефортово 
	ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 122 им. А.Грина) 
	ул. Волочаевская, д. 14А, стр. 1 

	Люблино 
	ДМШ им. А.К.Глазунова
	ул. Верхние Поля, д. 11, корп. 2 

	Печатники 
	ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 132) 
	ул. Шоссейная, д. 50 

	Рязанский 
	Московский детский музыкальный театр п/р Г.Чихачёва 
	ул. Новокузьминская 1-я, д. 1 

	Рязанский 
	ДМШ им. Г.Г.Нейгауза
	ул. Михайлова, д. 20, корп. 2 

	Рязанский 
	ДМШ им. Г.Г.Нейгауза
	ул. 1-я Новокузьминская, д. 19 

	Текстильщики 
	ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 113) 
	ул. Саратовская, д. 1, корп. 2 

	Итого
	11
	


ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«СПОРТ МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

	Мероприятия
	Количествен-ный показатель (ед.)
	Финансирование
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	
Ответственный исполнитель

	Новое строительство
	3
	Строительство ведется за счет бюджета города Москвы (166,12) и  средств инвесторов. 
	4 квартал 
2019 года
	Крысанов А.А.
Чернышов В.Г.
Бирюков А.П.
Юмадилов А.Р.

	Капитальный ремонт
	1
	3,5
	2019
	Митрюк Л.В.
Матыцин А.Н.

	Текущий ремонт 
	8
	23,4
	2019
	Митрюк Л.В.
Главы управ

	Закупка оборудования
	4
	12,4
	2019
	Митрюк
Главы управ



4.1. Строительство новых объектов 

	Район
	Наименование объектов
	Финансирова-ние на 2019 год
(млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	
Марьинский б-р, вл. 32

	Строительство ведется за счет инвестора
	4 квартал 
2019 года
	Крысанов А.А.
Чернышов В.Г.

	Люблино
	Ставропольская ул., вл.41
	Строительство ведется за счет инвестора
	4 квартал 
2019 года
	Крысанов А.А.
Бирюков А.П.

	Печатники
	
ул. Гурьянова, вл. 10, строен. 1

	АИП            166,12
	3 квартал 
2019 года
	Крысанов А.А.
Юмадилов А.Р.


4.2. Капитальный ремонт объектов 
	Район
	Объект
	Адрес
	Объём финансировании (тыс.руб.)

	Текстильщики
	ГБУ «СШОР «Москвич» Москомспорта 
	Волгоградский проспект, д. 46/15, стр. 1
	3 540,00

	Итого
	
	
	3 540,00



4.3. Текущий ремонт объектов 
	Район
	Объект
	Адрес
	Объём финансировании (тыс.руб.)

	Кузьминки
	ГБУ «СШОР 
№ 64» Москомспорта 
	Есенинский бульвар, д. 9, 
корп. 2
	9 589,54

	Марьино
	ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта
	Мячковский бульвар, дом 10, корп. 3
	2 410,54

	Нижегородский
	ГБУ «СШОР № 23» Москомспорта
	Рязанский проспект, д. 7, корп. 2
	510,5

	Нижегородский
	ГБУ «СШОР № 23» Москомспорта
	Рязанский проспект, д. 7, корп. 3
	206,4

	Некрасовка
	ГБУ «СШ № 4» Москомспорта
	2-я Вольская, д. 16, к. 2
	1 220,1

	Некрасовка
	ГБУ «СШ № 4» Москомспорта
	2-я Вольская, д. 16, к. 3
	940,4

	Некрасовка
	ГБУ «СШ № 4» Москомспорта
	ул. Некрасовская, д. 8
	2 438,77

	Выхино-Жулебино
	ГБУ «СШ№ 62» Москомспорта
	ул. Привольная, д. 42
	6 120,14

	Итого
	5
	8
	23 436,39



4.4. Закупка оборудования

	Район
	Объект
	Адрес
	Объём финансировании (тыс.руб.)

	Некрасовка
	ГБУ "ЦФКиС ЮВАО г. Москвы" Москомспорта
	ул. Рождественская, д. 19, корп. 2
	 5 300,00   

	Кузьминки
	ГБУ "СШОР №64" Москомспорта
	Есенинский б-р, д.9, к.2
	 1 200,00   

	Рязанский
	ГБУ "СШ "Энтузиаст" Москомспорта
	ул. Зарайская, д. 70
	 403,00   

	Текстильщики
	ГБУ "СШОР "Москвич" Москомспорта
	Волгоградский проспект, д. 46/15
	 5 500,00   

	Итого
	
	
	12 403,0



ГОСУДАСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ»
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
	Мероприятия
	Количествен-ный показатель (ед.)
	Финансирование
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	
Ответственный исполнитель

	Новое строительство
	1
	340,0
(бюджетное финансирование)
	4 квартал 2019 года
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	Проведение капитального ремонта 
	18
	596,7
	2019
	Митрюк Л.В.
Главы управ 

	Проведение текущего ремонта 
	10
	13,8
	2019
	Митрюк Л.В.
Главы управ 

	Закупка оборудования
	14
	200,3
	2019
	Митрюк Л.В.
Главы управ 

	ИТОГО: 
	43
	1 150,8
	
	


[bookmark: _Toc512524825]5.1. Модернизация учреждений социальной защиты населения
	Район
	Наименование объектов
	Финансирование 
(млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Некрасовка
	1-ая Вольская ул., д.9, корп. 1
	340,0
	4 квартал 2019
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.


5.2. Капитальный ремонт объектов 

	Район
	Объект
	Адрес

	Текстильщики
	ГБУ Московская служба психологической помощи населению
	2-й Саратовский проезд д.8 к.2

	Печатники
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 2
	улица Полбина д.26

	Печатники
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Печатники"
	3-я Курьяновская улица, дом 2

	Кузьминки
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию " Школа циркового искусства"  им. Ю.В.Никулина
	Волгоградский проспект д.169 к.2 с.2

	Текстильщики
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Кузьминки" филиал "Текстильщики"
	ул. 7-я Текстильщиков, д.4А, стр.1

	Нижегородский
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания   "Южнопортовый", филиал   "Нижегородский"
	3-я Карачаровская улица д.9 к.3

	Кузьминки
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию " Школа циркового искусства"  им. Ю.В.Никулина
	улица Юных Ленинцев д.96 к.1

	Люблино
	ГБУ Пансионат для ветеранов труда № 17
	Ставропольская улица д.27а с.1

	Люблино
	ГБУ Психоневрологический интернат № 11
	Ставропольская улица, д.37А

	Марьино
	ГБУ "Комплексный реабилитационно-образовательный центр" ОСП "Марьино"
	Новочеркасский бульвар д.28

	Выхино-Жулебино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино"
	улица Хлобыстова д.8 к.2

	Кузьминки
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Кузьминки"
	Зеленодольская улица д.36 к.1

	Люблино
	ГБУ Московская служба психологической помощи населению филиал "Телефон неотложной психологической помощи "
	улица Маршала Кожедуба д.12 к.1

	Нижегородский
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания   "Южнопортовый"   филиал   "Нижегородский"
	Рязанский проспект д.37

	Текстильщики
	ГБОУ Реабилитационно-образовательный центр № 105
	Саратовская улица д.21 с.1

	Нижегородский
	ГАОУ ДПО Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал»
	Рязанский проспект д.7 стр.1

	Печатники
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям " Печатники"
	1-я Курьяновская улица д.35

	Выхино-Жулебино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино", филиал Выхино"
	Рязанский проспект д.64 к.2

	Итого
	18
	


[bookmark: _Toc450136631]
5.3. Текущий ремонт объектов 

	Район
	Объект
	Адрес

	Южнопортовый
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям   "Истоки"
	2-й Южнопортовый проезд д.19 к.1

	Кузьминки
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию " Школа циркового искусства"  им. Ю.В.Никулина
	Волгоградский проспект д.169 к.2 с.2

	Люблино
	ГКУ Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П.Глинки
	Иловайская улица д.2

	Кузьминки
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию " Школа циркового искусства"  им. Ю.В.Никулина
	улица Юных Ленинцев д.96 к.1

	Марьино
	«Московский городской центр реабилитации»
	ул. Новомарьинская, д. 3, корп. 4

	Текстильщики
	ГАУ Реабилитационный центр "Текстильщики"
	1-я улица Текстильщиков д.6А

	Печатники
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Печатники"
	3-я Курьяновская улица, дом 2

	Марьино
	ГБУ Комплекс социальных жилых домов
	ул. Верхние Поля д.34 к.2

	Люблино
	ГБУ "Московский городской центр условий и охраны труда" базовый центр ЮВАО
	улица Верхние Поля д.11 к.1 с.2

	Печатники
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 2
	улица Полбина д.26

	Итого
	10
	



5.4. Закупка оборудования

	Район
	Объект
	Адрес

	Люблино
	ГБУ Пансионат для ветеранов труда № 17
	Ставропольская улица д.27А с.1

	Люблино
	ГБУ Психоневрологический интернат № 11
	Ставропольская улица, д.37А

	Кузьминки
	ГБУ Центр содействия семейному воспитанию "Школа циркового искусства" им. Ю.В.Никулина
	Волгоградский проспект д.169 к.2 с.2

	Текстильщики
	ГБОУ Реабилитационно-образовательный центр № 105
	Саратовская улица д.21 с.1

	Печатники
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Печатники"
	улица Гурьянова д.55

	Текстильщики
	ГБУ Реабилитационный центр "Текстильщики"
	1-я улица Текстильщиков д.6А - 8A

	Южнопортовый
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания " Южнопортовый"
	Шарикоподшипниковская улица д.40

	Выхино-Жулебино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино"
	Жулебинский бульвар д.40 к.1

	Марьино
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Марьино"
	Люблинская улица д.159

	Кузьминки
	ГБУ Территориальный центр социального обслуживания " Кузьминки"
	Волжский бульвар, квартал 113А д. к.5

	Люблино
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Гармония"
	улица Марьинский парк, д.41 к.2

	Южнопортовый
	ГБУ Центр социальной помощи семье и детям   "Истоки"
	2-й Южнопортовый проезд д.19 к.1

	Люблино
	ГКУ Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П.Глинки
	Иловайская улица д.2

	Выхино-Жулебино
	ГАОУ ДПО Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал»
	улица Академика Скрябина д.9 с.4

	Итого
	14
	



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
 «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
[bookmark: _Toc479932726]
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятие
	Количество объектов (ед.)
	Финансирование/ окружной бюджет 
(млн. руб.)
	Срок исполне-ния
	Ответственный
исполнитель

	Создание парка 850-летия Москвы
	1
	150,2
	3 квартал 2019 года
	Осипов А.А.
Бакашев А.С.

	Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов
	3
	612
	3 квартал 2019 года
	Осипов А.А.
Главы управ районов
Руководители 
ГБУ «Жилищник районов»

	Благоустройство территориии в целях организации парков по месту жительства на территориях административных округов города Москвы
	9
	465,9
	3 квартал 2019 года
	Осипов А.А.
Тушов Д.В.
Главы управ районов
Руководители 
ГБУ «Жилищник районов»

	Содержание произведений монументального искусства и монументально-декоративного искусства
	112
	58,2
	В течение года
	Осипов А.А.
Тушов Д.В.

	Содержание объектов озеленения и катков с искусственным льдом
	-
	781,5
	В течение года
	Осипов А.А.
Тушов Д.В.
Руководители 
ГБУ «Жилищник районов»

	Содержание ООПТ
	1
	88,6
	В течение года
	Осипов А.А.
Тушов Д.В.

	 Благоустройство объектов озеленения (понижение уровня газонов на объектах озеленения)
	56
	32,2
	3 квартал 2019 года
	Осипов А.А.
Тушов Д.В.
Главы управ районов
Руководители 
ГБУ «Жилищник районов»

	Проведение капитального ремонта катков с искусственным льдом
	1
	10,1
	3 квартал 2019 года
	Осипов А.А.
Тушов Д.В.

	Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район»)
	
	490,0
	3 квартал 2019 года
	Осипов А.А.
Тушов Д.В.
Главы управ районов
Руководители 
ГБУ «Жилищник районов»

	ИТОГО
	183
	2688,7
	
	



[bookmark: _Toc479932728]6.1. Благоустройство  парка 850-летия Москвы

	Наименование объекта
	Площадь,
га
	Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Парк им. 850-летия Москвы
	9,0
	150,2
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Бакашев А.С.

	ИТОГО:
	9,0
	150,2
	
	



[bookmark: _Toc479932729]6.2. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов

	Наименование объекта/Адрес
	Площадь,
га
	Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Территория, примыкающая к Госпиталю ветеранов войн №2
	10,2
	202,0
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Озеров Ю.А.

	Аллея Семьи
	8,9
	200,0
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Сазонова И.Н (ИО руководителя).

	Парк Дюссельдорфский
	9,5
	210,0
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Сазонова И.Н (ИО руководителя).

	ИТОГО: 3 объектов
	28,6
	612,0
	
	



6.3. Благоустройство территориии в целях организации парков по месту жительства на территориях административных округов города Москвы 

	Наименование объекта/Адрес
	Площадь,
га
	Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Самаркандский бульвар
	2,7
	63
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Озеров Ю.А.

	Сквер по ул. Симоновский Вал
	0,5
	12,9
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Муравьева И.Г.

	Сквер у станции Сортировочная
	1
	30
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Агеев Н.Б.

	Набережная реки Москвы в районе Южнопртовый (парк Богатырский)
	2,3
	50
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Муравьева И.Г.

	Сквер «Перегон Волжская-Люблино» 
	2,26
	65
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Тушов Д.В.

	Аллея сказок
	4,67
	80
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Орешкин Н.А.

	Аллея влюбленных
	3
	80
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Орешкин Н.А.

	Батюнинский пруд
	1,8
	35
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Лапшев В.В.

	Сквер по ул. Кухмистерова
	1,85
	50
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Лапшев В.В.

	ИТОГО: 9 объектов
	20,08
	465,9
	
	



[bookmark: _Toc479932730]6.4. Содержание произведений монументального искусства

	Наименование мероприятия
	Кол-во объектов (ед.)
	Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответствен-ный исполнитель

	Содержание произведений монументального искусства, находящихся в ведении префектур административных округов
	112
	58,2
	В течение года
	Осипов А.А.
Тушов Д.В.


[bookmark: _Toc479932731]
6.5. Мероприятия в области индустрии отдыха на территориях общего пользования

	Наименование мероприятия
	Площадь/ кол-во
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание объектов озеленения
	1 603,8 Га
	728
	В течение года
	Осипов А.А. Тушов Д.В.
ГБУ «Жилищник» районов

	Содержание катков с искусственным льдом
	8 шт.
	53,5
	В течение года
	Осипов А.А. 
Тушов Д.В.

	Содержание ООПТ «Кузьминки-Люблино»
	871,9 Га
	88,6
	В течение года
	Осипов А.А. 
Тушов Д.В.

	ИТОГО
	
	870,1
	
	


[bookmark: _Toc479932734]
6.6. Понижение уровня газонов на объектах озеленения
	Район
	Количест
во объектов (ед.)
	Финансирование/
окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	3
	306,0
	3 квартал
2019 года 
	Осипов А.А.
Озеров Ю.А.

	Капотня
	3
	1 020,0
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Зеленский Е.Ю.

	Кузьминки
	5
	2 160,0
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Кузьмичев А.С.

	Люблино
	2
	2 844,0
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Манжула А.Н.

	Лефортово
	3
	589,2
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Агеев Н.Б.

	Некрасовка
	6
	3 641,78
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Орешкин Н.А.

	Нижегородский
	11
	897,0
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Минаков Р.А.

	Марьино
	3
	11 400
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Сазонова И.Н.

	Печатники
	3
	3 000
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Лапшев В.В.

	Рязанский
	3
	4 782,42
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Шитиков М.С.

	Южнопортовый
	5
	693,0
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Муравьева И.Г.

	ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»
	9
	906,6
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Тушов Д.В.

	ИТОГО
	56
	32 240,0
	
	



6.7. Проведение капитального ремонта катков с искусственным льдом
	Район
	Количест
во объектов (ед.)
	Финансирование/
окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»
	1
	10,1
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Тушов Д.В.


	ИТОГО
	1
	10,1
	
	



6.8. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район»)
	Район
	Финансирование/
окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	46,2
	3 квартал
2019 года 
	Осипов А.А.
Озеров Ю.А.

	Капотня
	7,8
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Зеленский Е.Ю.

	Кузьминки
	41,7
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Кузьмичев А.С.

	Люблино
	40,7
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Манжула А.Н.

	Лефортово
	17,7
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Агеев Н.Б.

	Некрасовка
	17,4
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Орешкин Н.А.

	Нижегородский
	12,2
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Минаков Р.А.

	Марьино
	49,4
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Сазонова И.Н.

	Печатники
	23,2
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Лапшев В.В.

	Рязанский
	28,9
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Шитиков М.С.

	Текстильщики
	25,5
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Горохов О.А.

	Южнопортовый
	17,7
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Муравьева И.Г.

	ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО»
	161,6
	3 квартал
2019 года
	Осипов А.А.
Тушов Д.В.

	ИТОГО
	490,0
	
	


[bookmark: _Toc479932737]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ЖИЛИЩЕ»

[bookmark: _Toc479932738]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Мероприятие
	Количество 
	Финансирование городской бюджет/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Завершение бюджетного строительства  
	8
	19826,52/0
	2019
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С. 
Матыцин А.Н.

	Завершение внебюджетного строительства
	21
	974648,9/0
	2019
	Крысанов А.А.
Главы управ районов

	Текущий ремонт объектов жилого фонда, из них
	1 793
	за счет средств управляющих компаний
	01.09.2019
	Осипов А.А.
Главы управ районов

	Капитальный ремонт жилищного фонда (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП по комплексу ЖКХ)
	123
	
0/32,3

	4 квартал 2019
	Осипов А.А.
Сандурский С.В.
Горбатов П.О.
Царикаев А.Р.
Бирюков А.П.
Юмадилов А.Р.
Матыцин А.Н.
Никитин С.В.

	Благоустройство территории жилой застройки  (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП по комплексу ЖКХ)
	1
	0/2,4
	3 квартал 2019
	
Осипов А.А.
Хромова Е.С.
Орешкин Н.А.

	Благоустройство территории жилой застройки  (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП)
	261
	0/925,3
	3 квартал 2019
	Осипов А.А.
Главы управ районов
Руководители
ГБУ Жилищник районов

	Благоустройство территории жилой застройки  (ремонт асфальтобетонного покрытия)
	275
	0/487,9
	3 квартал 2019
	Осипов А.А.
Главы управ районов
Руководители
ГБУ Жилищник районов

	Выполнение локальных мероприятий Комплексной схемы организации дорожного движения и Окружной комиссии по безопасности дорожного движения 
	-
	0/89,15
	В течение года
	

	Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда
	212 345
	0/587,7
	В течение года
	Осипов А.А.
Руководители
ГБУ «Жилищник» районов

	Паспортизация  дворов 
	1218
	0/107,3
	В течение года
	Осипов А.А.
Руководители
ГБУ «Жилищник» районов

	Содержание и текущий ремонт дворовых территорий
	12 учреждений
	0/2149,4
	В течение года
	Осипов А.А.
Руководители
ГБУ «Жилищник» районов

	Содержание катков с искусственным льдом
	3 шт.
	0/15,7
	В течение года
	Осипов А.А.
Руководители
ГБУ «Жилищник» районов

	ИТОГО
	
	994475,42/4397,15
	
	


[bookmark: _Toc403653901]
7.1.  Завершение бюджетного строительства  

	Наименование мероприятия
	Площадь тыс. кв.м.
	Финан-ие млн.руб.
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Жилой дом, Артюхиной ул., вл. 28А
	8,536
	506,68
	4 кв. 2019
	Крысанов А.А.
Матыцин А.Н.

	Люберецкие поля, кв.14, корп.1
	30448,32
	860 
	4 кв. 2019
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С. 

	Люберецкие поля, кв.14, корп.2 
	12 420,52
	390 
	4 кв. 2019
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С. 

	Люберецкие поля, кв.14, корп.3 
	19 695,98
	555 
	4 кв. 2019
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С. 

	Люберецкие поля, кв.14, корп.4 
	12 420,52
	385 
	4 кв. 2019
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С. 

	Люберецкие поля, кв.14, корп.5 
	27 605,5
	785 
	4 кв. 2019
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С. 

	Люберецкие поля, кв.14, корп.6
	27 620,5
	800 
	4 кв. 2019
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С. 

	Люберецкие поля, кв. 17б
	17839
	15544,84 
	4 кв. 2019
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С. 

	ИТОГО
	
	19826,52
	
	



7.2. Завершение внебюджетного строительства 

	Наименование мероприятия
	Площадь кв.м.
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Ул. Душинская, вл.16
	28 705,4
	2 кв. 2019г
	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.

	Ул. Красноказарменная, вл. 14А
	92 507,00
	4 кв. 2019г
	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.

	Ул. Мельникова, вл. 3
	45963,50

	3 кв. 2019г
	Крысанов А.А.
Никитин С.В.

	ул. Цимлянская, вл. 3 к.2
	51 298,84

	4 кв. 2019г
	Крысанов А.А.
Бирюков А.П.

	Зеленодольская ул. вл. 41 корп. 2, стр. 2, корп. 2
	
11 160

	4 кв. 2019г
	Крысанов А.А.
Акубекова Л.О.

	Полетаева Федора ул. вл. 15А стр. 1; вл. 15 корп. 5
	
18 749,20

	4 кв. 2019г
	Киселев А.А.
Крысанов А.А.

	ул. Михайлова, вл. 31
	68655,99

	4 кв. 2019г
	Киселев А.А.
Крысанов А.А.

	Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 4В
	22373,00
	2 кв. 2019г 
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 4Г
	23688,3
	2 кв. 2019г  
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 4АБ
	13487,4
	 2 кв. 2019г 
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 3
	17853,60
	 2 кв. 2019г 
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 3 пристройка
	1184,40
	2 кв. 2019г  
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 6а
	12215,60
	2 кв. 2019г  
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 6б
	22187,00
	2 кв. 2019г  
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 6в
	27128,10
	2 кв. 2019г  
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 7
	19977,60
	2 кв. 2019г  
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	ул. Совхозная, вл. 8Б
	20 986,10
	3 кв. 2019г
	Крысанов А.А.
Бирюков А.П.

	Золоторожский вал ул. вл. 11 
	227984
	3 кв. 2019г
	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.

	ул. Красноказарменная, вл. 14А
	92507
	3 кв. 2019г
	Крысанов А.А. Царикаев А.Р.

	ул. Донецкая, вл.30
	68571
	4 кв. 2019г
	Крысанов А.А.
Чернышов В.Г.

	Рязанский пр-кт, вл.2
	87465,9
	4 кв. 2019г
	Крысанов А.А. Иванченко В.А.

	ИТОГО
	974648,9
	
	



[bookmark: _Toc479088720][bookmark: _Toc479932742]7.3. Текущий ремонт объектов жилого фонда

	Наименование района
	Ремонт подъездов жилых домов (ед.)
	Финансирование
	Сроки выполнения
	\Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	304
	Финансирование за счет средств часных управляющих компаний
	01.09.2019
	Осипов А.А.
Главы управ районов


	Капотня
	45
	
	
	

	Кузьминки
	193
	
	
	

	Лефортово
	91
	
	
	

	Люблино
	210
	
	
	

	Марьино
	207
	
	
	

	Некрасовка
	77
	
	
	

	Нижегородский
	60
	
	
	

	Печатники
	131
	
	
	

	Рязанский
	145
	
	
	

	Текстильщики
	191
	
	
	

	Южнопортовый
	139
	
	
	

	ИТОГО
	1 793
	
	
	


7.4. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств социально-экономического развития районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г.                № 484-ПП)

	Район
	Кол-во объектов, (шт.)
	Финансирование / окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	31
	7412,00
	4 квартал 2019
	
Осипов А.А.
Сандурский С.В.
Горбатов П.О.
Царикаев А.Р.
Бирюков А.П.
Юмадилов А.Р.
Матыцин А.Н.
Никитин С.В.

	Капотня
	4
	1 674,30
	
	

	Лефортово
	14
	5125,40
	
	

	Люблино
	5
	4500,00
	
	

	Печатники
	12
	5051,00
	
	

	Рязанский
	5
	2858,70
	
	

	Текстильщики
	4
	1100,00
	
	

	Южнопортовый
	48
	4583,20
	
	

	Всего
	123
	32304,60
	
	



[bookmark: _Toc479088723][bookmark: _Toc479932744]7.5. Благоустройство территории жилой застройки 
(согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП)

	Район
	Количество объектов (шт.)
	Финансирование/
окружной бюджет (тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Некрасовка
	1
	2361,0
	3 квартал 2019
	Осипов А.А.
Хромова Е.С.
Орешкин Н.А.

	Всего
	1
	2361,0
	
	



[bookmark: _Toc479932745][bookmark: _Toc479088725]7.6. Благоустройство территории жилой застройки 
(согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП)
	Район
	Дворовые территории (ед.)
	Иные (ед.)
	Шлагбаумы (ед.)
	Финансирование/ окружной бюджет (тыс. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	40
	0
	0
	149 439,38
	3 квартал 2019

	

Осипов А.А.
Главы управ районов
Руководители
ГБУ «Жилищник» районов


	Капотня
	8
	1
	0
	23 777,8
	
	

	Кузьминки
	23
	0
	0
	96 600,76
	
	

	Лефортово
	21
	0
	3
	72 624,41
	
	

	Люблино
	26
	0
	0
	126 239,1
	
	

	Марьино
	21
	0
	1
	136 209,1
	
	

	Некрасовка
	8
	4
	1
	46 701,2
	
	

	Нижегородский
	14
	0
	0
	28 742,46
	
	

	Печатники 
	23
	1
	0
	55 821,48
	
	

	Рязанский
	29
	2
	0
	74 483,34
	
	

	Текстильщики
	18
	0
	0
	59 548,7
	
	

	Южнопортовый
	20
	1
	0
	55 080,21
	
	

	ИТОГО
	251
	9
	5
	925 267,94
	
	


7.7. Благоустройство территорий жилой застройки (ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях)

	Наименование района
	Количество объектов (шт.)
	Финансирование, тыс. руб.
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	43
	68 599,59
	

3 квартал 2019

	
Осипов А.А.
Руководители
ГБУ «Жилищник» районов 

	Капотня
	14
	11 562,99
	
	

	Кузьминки
	25
	61 880,64
	
	

	Лефортово
	19
	26 306,92
	
	

	Люблино
	24
	60474,19
	
	

	Марьино
	25
	73 392,76
	
	

	Некрасовка
	7
	25 767,53
	
	

	Нижегородский
	18
	18 056,3
	
	

	Печатники
	28
	34 544,1
	
	

	Рязанский
	32
	42 988,8
	
	

	Текстильщики
	22
	37 911,88
	
	

	Южнопортовый
	18
	26 380,2
	
	

	ИТОГО
	275
	487 865,9
	
	


[bookmark: _Toc479088726]
[bookmark: _Toc479932749]7.8.  Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда

	Район
	Эксплуатация и содержание 
(кол-во ед.)
	Финансиро-вание/окружной бюджет
(млн. руб.)
	Сроки выпол-нения
	Ответствен
-ный исполнитель

	
	ОДС
	Оборудования объединенных диспетчерких служб
	Подъемных платформ для инвалидов
	Объекты ГО и ЧС
	
	
	

	Выхино-Жулебино
	25
	34 238
	55
	
	95,5 
	В течение года

	Осипов А.А.
Руководители
ГБУ «Жилищник» районов

	Капотня
	2
	4 903
	10
	
	10,6
	
	

	Кузьминки
	13
	16 357
	15
	
	46,5
	
	

	Лефортово
	8
	9 927
	4
	2
	27,9
	
	

	Люблино
	19
	31 039
	54
	
	79,2
	
	

	Марьино
	32
	48 141
	87
	
	128,8
	
	

	Некрасовка
	7
	12 026
	385
	
	67,4
	
	

	Нижегородский
	4
	5 661
	2
	4
	14,9 
	
	

	Печатники
	8
	13 384
	19
	1
	33,3
	
	

	Рязанский
	5
	10 086
	8
	5
	22,4
	
	

	Текстильщики
	6
	11 939
	8
	22
	27,4 
	
	

	Южнопортовый
	8
	13 792
	5
	29
	33,8  
	
	

	ИТОГО  
	137
	211 493
	652
	63
	587,7
	
	



[bookmark: _Toc479088727][bookmark: _Toc479932750]7.9.Содержание и текущий ремонт дворовых территорий

	Район
	Площадь дворовых территорий, кв.м.
	Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.)
	Сроки выполнения
	Ответственный исполнитель

	Выхино-Жулебино
	2 698 143,64
	293,64
	В течение года
	
Осипов А.А.
Руководители
ГБУ «Жилищник» районов

	Капотня
	454 082,0
	46,72
	
	

	Кузьминки
	2 430 909,0
	249,16
	
	

	Лефортово
	1 035 093,56
	136,9
	
	

	Люблино
	2 374 738,42
	270,25
	
	

	Марьино
	2 882 527,43
	347,03
	
	

	Некрасовка
	1 008 265,72
	122,5
	
	

	Нижегородский
	709 328,0
	71,05
	
	

	Печатники
	1 337 630,9
	140,83
	
	

	Рязанский
	1 671 678,0
	186,4
	
	

	Текстильщики
	1 489 239,0
	157,81
	
	

	Южнопортовый
	1 030 869,0
	127,07
	
	

	ИТОГО
	19 122 504,67
	2 149,36
	
	


[bookmark: _Toc479088728] 
[bookmark: _Toc479932751]7.10. Содержание катков с искусственным льдом

	Наименование мероприятия
	Кол-во
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание катков с искусственным льдом
	3 шт.
	15,7
	В течение года
	Осипов А.А.
Кузьмичев А.С.
Манжула А.Н.
Муравьева И.Г.

	ИТОГО
	
	15,7
	
	


[bookmark: _Toc450130165][bookmark: _Toc450136697][bookmark: _Toc479932753]
7.11. Выполнение локальных мероприятий Комплексной схемы организации дорожного движения и Окружной комиссии по безопасности дорожного движения

	Район
	Финансирование (руб.)

	
	

	Люблино
	-

	Выхино-Жулебино
	17, 772 244,26

	Некрасовка
	-

	Печатники
	11 369 920,00

	Южнопортовый
	4 043 728,91

	Кузьминки
	4 848 941,35

	Марьино
	31 342 500,00

	Капотня
	-

	Нижегородский
	6 524 840,00

	Лефортово
	86 121,16

	Рязанский 
	4 891 736,89

	Текстильщики
	8 273 600,90

	ИТОГО
	89 153 633,47





ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

[bookmark: _Toc479932754]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

	Наименование мероприятия
	Площадь
	Финансирование городской бюджет/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание объектов дорожного хозяйства
	7 452,4
тыс. кв.м. 
	1 574,8/0
	В течение 
года
	Осипов А.А.
Тушов Д.В.
Руководители 
ГБУ «Жилищник» районов

	ИТОГО 
	7 452,4
	1 574,8
	
	



[bookmark: _Toc479932757]8.1. Содержание объектов дорожного хозяйства 

	Наименование мероприятия / объекта
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание объектов дорожного хозяйства на территории округа 
	1 574,8
	В течение 
года
	Осипов А.А.
Тушов Д.В.
Руководители ГБУ Жилищник района

	ИТОГО
	1 574,8
	
	


[bookmark: _Toc403653912][bookmark: _Toc420679076][bookmark: _Toc479932759][bookmark: _Toc420679080]8.2. Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры 

	Наименование мероприятия / объекта
	Финансирова-ние (млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель 

	Дороги и ИК  для комплексной застройки  территории  иловых площадок ЛСА (кв.13)
	405,7750
	4 квартал 2019
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.

	3486-08 Реконструкция водопроводной связки между  Жулебинской и  Люберецкой магистралями для 1 очереди комплексной застройки территории иловых площадок ЛСА, город Люберцы 
	0,2972
	4 квартал 2019
	Крысанов А.А.
Сандурский С.В.


[bookmark: _Toc403653919]
8.3. Развитие метрополитена 
	Наименование мероприятия
	Финансирование
(млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель 

	Участок Кожуховской линии метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино»
	17705,1496
	4 квартал
2019
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.
Сандурский С.В.

	Технологическая часть ТПУ              ст. «Некрасовка»

	142,4049
	4 квартал 2019
	Крысанов А.А.
Хромова Е.С.




[bookmark: _Toc403653922]8.4. Строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог

	Наименование мероприятия
	Финансирование (млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственный исполнитель 

	Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от четвертого транспортного кольца до района Вешняки). Этап 2. Строительство тяговой подстанции «Вешняки» на новой территории с ликвидацией существующей тяговой подстанции
	



       400,0000
	4 квартал 2019
	Крысанов А.А.
Киселев А.А.



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

[bookmark: _Toc479932763]9.1. Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО города Москвы

	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Обеспечение контроля за состоянием пустующих строений с участием граждан и общественных объединений 
	В течение года
	Осипов А.А.
Главы управы районов



9.2. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений 
[bookmark: _Toc420679079]
9.2.1. Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений ЮВАО города Москвы

	Наименование
мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Разработка и ведение паспортов безопасности на крупных объектах торговли и услуг округа
	В течение года
	Мотякин П.А.


[bookmark: _Toc420679087]9.2.2. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства

	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Проведение совместных мероприятий по проверке законности нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на объектах рыночной торговли
	В течение года
	Мотякин П.А.
Бородин Д.А.


[bookmark: _Toc443472312][bookmark: _Toc479932768]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«УМНЫЙ ГОРОД»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

[bookmark: _Toc443472313][bookmark: _Toc479932769]10.1. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем

	Наименование мероприятия
	Финансирование 
окружной бюджет (млн. руб.)
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители

	Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы
	33,68
	В течение года
	Осипов А.А.
Главы управ 
районов

	ИТОГО
	33,68
	
	


[bookmark: _Toc479932770]
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ»

[bookmark: _Toc479932771]КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

[bookmark: _Toc479932773]11.1.Содержание и благоустройство городских кладбищ
	Наименование
мероприятия
	Количество, (ед.)
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Содержание городских кладбищ
	5
	1,3
	В течение года
	Осипов А.А.
Бакашев А.С.

	ИТОГО
	5
	1,3
	
	


[bookmark: _Toc479932774]11.2. Адресный список городских кладбищ на территории округа 

	№ п/п
	Район
	Объект
	Адрес
	Финансирование/ окружной бюджет
(тыс. руб.)
	Срок исполнения

	1
	Люблино
	Люблинское кладбище
	Ставропольская ул., 74А
	260,0
	31.12.2019


	2
	Лефортово
	Веденское кладбище
	ул. Наличная, 1
	260,0
	

	3
	Выхино-Жулебино
	Кузьминское кладбище
	ул. Академика Скрябина, стр.19
	260,0
	

	4
	Нижегородский
	Рогожское кладбище
	ул. Рогожский поселок, 1а/29
	260,0
	

	5
	Капотня
	Капотнинское кладбище
	Капотнинский пр., д. 11
	260,0
	

	ИТОГО
	5
	1 300,0
	 



11.3. Стимулирование развития промышленности и предпринимательства

	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель

	1. Обеспечение взаимодействия с  Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы по вопросам комплексного и устойчивого развития производственных территорий и промышленных зон, расположенных в ЮВАО  
	В течение года
	Толкачев С.Г.
Главы управ районов


	2. Взаимодействие с предприятиями и организациями округа, расположенными в промышленных зонах,  в том числе, в рамках разработки   Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы проектов комплексного и устойчивого развития производственных территорий и промышленных зон
	В течение года
	Толкачев С.Г.
Главы управ районов


	3. Содействие городским структурам поддержки и развития предпринимательства в организации проведения мероприятий (конференций,  семинаров, «круглых» столов и пр.)  для субъектов малого и среднего предпринимательства
	В течение года согласно планам городских мероприятий
	Толкачев С.Г.
Главы управ районов
Центр услуг для бизнеса по ЮВАО ГБУ "Малый бизнес Москвы"

	4. Оказание организационной, методической и консультационной поддержки субъектам промышленности и предпринимательства в рамках полномочий префектуры ЮВАО
	В течение года
	Толкачев С.Г.
Главы управ районов
Центр услуг для бизнеса по ЮВАО ГБУ "Малый бизнес Москвы"

	5. Информирование предприятий и организаций округа о проводимых городских конгрессно-выставочных мероприятиях, семинарах, конференциях
	В течение года согласно планам городских мероприятий
	Толкачев С.Г.
Митрюк Л.В.
Главы управ районов


	6. Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии при префектуре ЮВАО по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства в случае поступления в префектуру ЮВАО соответствующих обращений субъектов предпринимательской деятельности
	В течение года
	Толкачев С.Г.


	7. Организация проведения заседаний Совета директоров ЮВАО
	В течение года (ежеквартально)
	Толкачев С.Г.


	8. Организация проведения заседаний Президиума  Совета директоров ЮВАО 
	В течение года (по мере необходимости)
	Толкачев С.Г.


	9. Организация проведения заседаний Советов директоров районов
	В течение года (ежеквартально)
	Главы управ районов



11.4. Организация наделения подведомственных префектуре ЮВАО государственных учреждений имущественно-земельным комплексом

	Наименование мероприятия
	Срок
исполнения
	Ответственный исполнитель

	1. Подготовка необходимой документации для наделения государственных учреждений (казенных, бюджетных), подведомственных префектуре ЮВАО, имущественно-земельным комплексом.
	В течение года
	Толкачев С.Г.
Главы управ районов
Руководители ГБУ, ГКУ


	2. Участие в рассмотрении и согласовании документов, связанных с изменением целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и определением первичного целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и переведенных из жилых помещений, при поступлении соответствующих запросов на изменение целевого назначения помещений
	В течение года
	Толкачев С.Г.
Главы управ районов


	3. Осуществление совместно с управами районов и Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (ГИН) контроля за целевым использованием нежилых помещений, переданных для размещения социально значимых объектов шаговой (пешеходной) доступности в сфере торговли и услуг, находящихся в собственности города Москвы, с целью недопущения изменения вида их целевого использования (по запросам ГИН)
	В течение года согласно плану ГИН
	Толкачев С.Г.
Мотякин П.А.
Главы управ районов


	4. Организация работ по переводу жилых помещений, планируемых к передаче в оперативное управление управам районов, подведомственным им государственным учреждениям для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства или безвозмездное пользование органам местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве для реализации переданных государственных полномочий и размещения органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве, в нежилые помещения.
	В течение года по мере необходимости
	Толкачев С.Г.
Митрюк Л.В.
Главы управ районов




11.5. Размещение ярмарок «Выходного дня»
	Районы
	Количество ярмарок 
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	1
	01.04.2019-31.12.2019
	Мотякин П.А.
Главы управ районов 
Марьино, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Текстильщики, Рязанский, Печатники, Южнопортовый



	Выхино-Жулебино
	2
	
	

	Текстильщики
	1
	
	

	Рязанский
	2
	
	

	Печатники
	1
	
	

	Южнопортовый
	1
	
	

	ИТОГО
	8
	
	



[bookmark: _Toc420679096]11.6. Развитие рынка труда и содействия занятости населения 

	Наименование мероприятия
	Количество
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Создание рабочих мест на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания ЮВАО, - всего, 
в том числе:
	687
	В течение года
	Мотякин П.А.
Главы управ 
районов
Организации

	торговля, раб.мест
	459
	
	

	общественное питание, раб.мест
	156
	
	

	бытовое обслуживание, раб.мест
	102
	
	


[bookmark: _Toc420679097]11.7. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг
[bookmark: _Toc420679098]11.7.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг

	Наименование мероприятия
	Срок 
исполнения
	Ответственный исполнитель

	Мониторинг с целью выявления функционирования зон несанкционированной торговли
	В течение года
	Мотякин П.А.
Главы управ
районов

	Мониторинг работы нестационарных торговый объектов (НТО)
	Ежемесячно
	Мотякин П.А.
Главы управ
районов


[bookmark: _Toc420679099]
11.7.2. Мероприятия по сокращению территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры сферы торговли и услуг
[bookmark: _Toc420679100]11.7.2.1. Ввод предприятий потребительского рынка и услуг

	Район
	Всего
	Торговля
	Общественное питание
	Бытовое обслуживание
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	13
	8
	3
	2
	Мотякин П.А.
Главы управ районов

	Выхино-Жулебино
	8
	6
	1
	1
	

	Люблино
	11
	7
	1
	3
	

	Кузьминки
	7
	4
	1
	2
	

	Текстильщики
	9
	4
	1
	4
	

	Рязанский
	3
	1
	1
	1
	

	Печатники
	4
	2
	1
	1
	

	Лефортово 
	5
	2
	2
	1
	

	Южнопортовый
	8
	3
	2
	3
	

	Нижегородский
	5
	2
	2
	1
	

	Капотня
	2
	1
	0
	1
	

	Некрасовка
	38
	28
	2
	8
	

	ИТОГО
	113
	68
	17
	28
	


[bookmark: _Toc420679101]
11.7.2.2. Реконструкция и модернизация предприятий потребительского рынка и услуг

	Район
	Всего
	Торговля
	Общественное питание
	Бытовое обслуживание
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	2
	1
	1
	0
	Мотякин П.А.
Главы управ районов

	[bookmark: _GoBack]Выхино-Жулебино
	0
	0
	0
	0
	

	Люблино
	0
	0
	0
	0
	

	Кузьминки
	3
	1
	1
	1
	

	Текстильщики
	3
	2
	0
	1
	

	Рязанский
	0
	0
	0
	0
	

	Печатники
	1
	0
	1
	0
	

	Лефортово 
	2
	1
	1
	0
	

	Южнопортовый
	4
	2
	1
	1
	

	Нижегородский
	2
	2
	0
	0
	

	Капотня
	4
	2
	1
	1
	

	Некрасовка
	1
	1
	0
	0
	

	ИТОГО
	22
	12
	6
	4
	


[bookmark: _Toc420679102]11.7.2.3. Коэффициент доступности предприятий торговли и услуг, % 

	Район
	Торговля
	Общественное питание
	Бытовое обслуживание
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	95,2
	95,2
	95,2
	Мотякин П.А.
Главы управ районов

	Выхино-Жулебино
	99,2
	99,8
	99,8
	

	Люблино
	100,0
	100,0
	100,0
	

	Кузьминки
	100,0
	95,8
	94,4
	

	Текстильщики
	97,1
	90,7
	95,8
	

	Рязанский
	98,7
	97,3
	98,1
	

	Печатники
	98,3
	96,0
	96,5
	

	Лефортово 
	100,0
	100,0
	100,0
	

	Южнопортовый
	99,0
	99,5
	99,0
	

	Нижегородский
	91,1
	90,8
	90,0
	

	Капотня
	75,2
	81,1
	91,1
	

	Некрасовка
	100,0
	93,0
	95,0
	

	ИТОГО
	97,7
	96,4
	97,0
	



[bookmark: _Toc420679103]11.7.2.4. Оптимизация размещения и развития розничных рынков 

	Районы
	Показатели, ед.
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	1
	Мотякин П.А.
Главы управ районов Марьино, Текстильщики, Южнопортовый, Капотня

	Текстильщики
	1
	

	Южнопортовый
	1
	

	Капотня
	1
	

	ИТОГО
	4
	



[bookmark: _Toc420679104]11.8.3. Развитие социально-значимых направлений  деятельности в сфере торговли и услуг
[bookmark: _Toc420679106]11.8.3.1. Развитие системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан

	Районы
	Ввод магазинов-дискаунтеров, магазинов эконом-класса и других предприятий, работающих на льготных условиях
	Предоставление скидок на товары и услуги по «Социальной карте москвича»
	Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан на действующих объектах торговли и услуг
	Ответственный исполнитель

	Марьино
	1
	0
	2
	Мотякин П.А.
Главы управ районов

	Выхино-Жулебино
	0
	0
	6
	

	Люблино 
	2
	0
	7
	

	Кузьминки
	1
	1
	5
	

	Текстильщики
	2
	25
	12
	

	Рязанский
	0
	0
	0
	

	Печатники
	1
	1
	2
	

	Лефортово
	1
	0
	2
	

	Южнопортовый
	2
	14
	7
	

	Нижегородский
	1
	1
	3
	

	Капотня
	0
	9
	0
	

	Некрасовка
	1
	1
	7
	

	ИТОГО
	12
	52
	53
	



[bookmark: _Toc420679107]
11.4.3.2. Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов, всего

	Наименование мероприятия
	Количество объектов
	Ответственный исполнитель

	Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов на городских территориях, земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в том числе:
	83
	Мотякин П.А.
Главы управ 
районов

	Размещение сети объектов сезонной торговли, (ед.) 
	101
	



[bookmark: _Toc479932735]ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
 «РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

[bookmark: _Toc479932736]12.1. Мероприятия в области обращения с отходами 

	Наименование мероприятия
	План
(кол-во машин)
	Финансирование/ окружной бюджет
(млн. руб.)
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	Вывоз и утилизация БРТС
	948
	3,8
	В течение года
	Осипов А.А..
Тушов Д.В.

	ИТОГО
	948
	3,8
	
	



НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	Непрограммные мероприятия
	Финансирование/ окружной бюджет (тыс.руб.)
	Кол-во
	Сроки исполнения
	Ответственные исполнители

	Материально-техническое обеспечение, ремонт помещений, оплата услуг по содержанию помещений, переданных префектурам административных округов и управам районов города Москвы в оперативное управление для организации работы общественных пунктов охраны порядка и работы с ветеранами.
	







29 100,0
	





Помещений:
ОПОП - 77,
Совет Ветеранов -93
	






В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов

	Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям
	

1 500,0
	
	
В течение года
	Митрюк Л.В.

	Информирование населения округа
	



170 275,0
	Тираж газеты на год  - 
21 168 000 ед.
26 интернет сайтов
600 000 листовок и буклетов
	


В течение года
	

Митрюк Л.В.
Главы управ районов

	Праздничное и тематическое оформление территории округа
	
34 000,0
	
	
В течение года
	
Осипов А.А.
Бакашев А.С.

	Праздничные мероприятия для населения
	31 900,0
	13 мероприятий
	В течение года
	Митрюк Л.В.
Главы управ районов

	Проведение социологических исследований
	
120 000,0
	16 исследований
	В течение года
	
Митрюк Л.В.

	Проведение работы по борьбе с кровососущими членистоногими
	1 400,0
	
	В течение года
	
Осипов А.А.
Бакашев А.С.

	Материально-техническое обеспечение мероприятий по проведению выборов и референдумов.
	8 000,0
	выборы депутатов МГД 2019 года
	3 квартал 2019 года
	
Митрюк Л.В.
Главы управ районов

	Субсидии бюджетным учредениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госдарственных (муницыпальных) услуг (выполненных работ)
	




167 830,2
	
	




В течение года
	




Осипов А.А.
ГБУ «Жилищник районов»

	ИТОГО
	564 005,2
	
	
	




	112
	Префектура ЮВАО г. Москвы



	
	42



image1.png




