Приложение

к распоряжению префектуры ЮВАО

________________№___________

ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ НА 2019 ГОД

ГОСУДАСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ  «СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятия | Количественный показатель (ед.) | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство ДОУ | 2 | 714 (бюджетное финансирование) | 4 кв. 2019г. | Хромова Е.С. Крысанов А.А. |
| Строительство БНК | 1 | 400,13 (бюджетное финансирование) | 4 кв. 2019 | Акубекова Л.О. Крысанов А.А. |
| Проведение капитального ремонта* | 4 | 454,0 | 2019 | Митрюк Л.В. Тарасенко Ю.В. |
| Проведение текущего ремонта** | 2 | 23,6 | 2019 | Митрюк Л.В. Тарасенко Ю.В. |
| Закупка оборудования (в т.ч. учебной литературы)*** | 64 | 10,8 | 2019 | Митрюк Л.В. Тарасенко Ю.В. |
| Проведение благоустроительных работ объектов образования | 34 | 312,7/0 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник районов» |
| ИТОГО: | 107 | 1 915,23 |  |  |

## *- информация по капитальному ремонту, проводимому ГКУ Дирекция по строительству и реконструкции ДОгМ, при этом образовательные организации могут самостоятельно осуществлять капитальный ремонт и расширенный текущий ремонт.

## **- информация по текущему ремонту, проводимому ГКУ Дирекция ДОгМ, при этом каждая образовательная организация также самостоятельно осуществляет текущий ремонт.

## ***- информация по закупке оборудования, осуществляемой ГКУ Дирекция ДОгМ, при этом каждая образовательная организация также самостоятельно осуществляет закупку оборудования.

  - - 1.2. Строительство и реконструкция объектов образования

| Район | Объект | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Дошкольные образовательные учреждения |  |  |  |  |
| Некрасовка | Некрасовка, кв.7 | 264,0 (бюджетное финансирование) | 4 квартал 2019 года | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| Некрасовка | Некрасовка, кв. 11, уч.2 ДОУ на 350 | 450,0 (бюджетное финансирование) | 4 квартал 2019 года | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| 2. Пристройки к общеобразовательным объектам |  |  |  |  |
| Кузьминки | ул. Окская, вл.16, корп.3 | 400,13 (бюджетное финансирование) | 4 квартал 2019 года | Крысанов А.А. Акубекова Л.О. |

## 1.3.  Капитальный ремонт объектов образования

| Район | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Марьино | ГБОУ «Марьинская школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы» | ул. Люблинская, д. 173 |
| Кузьминки | ГБОУ «Школа № 1208 имени Героя Советского Союза М.С. Шумилова | ул. Шумилова, д. 9 |
| Лефортово | ГБОУ «Школа № 1228 Лефортово» | ул. Авиамоторная, д. 7 |
| Марьино | ГБОУ «Школа «Марьино» имени Маршала авиации А.Е. Голованова» | Батайский пр-д, д. 15 |
| Итого | 4 |  |

## 1.4. Текущий ремонт объектов образования

| Район | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Текстильщики | ГКОУ СКОШИ № 65 | ул. Саратовская, д. 19, стр. 1; стр. 2; стр. 3; стр. 4; стр. 5 |
|  | ГКОУ КШИ № 1 | Волжский б-р, д. 52/29 |
| Итого | 2 |  |

1.5.  Благоустройство территорий учреждений образования

| Район | Количест во объектов (ед.) | Финансирование/ окружной бюджет (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выхино-Жулебино | 6 | 37356,29 | 10.08.2019 | Осипов А.А. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник районов» |
| Капотня | 2 | 19024,24 |  |  |
| Кузьминки | 4 | 55674,25 |  |  |
| Люблино | 6 | 53900,00 |  |  |
| Лефортово | 2 | 12832,43 |  |  |
| Некрасовка | 1 | 13800,00 |  |  |
| Марьино | 3 | 31067,08 |  |  |
| Печатники | 1 | 15579,46 |  |  |
| Рязанский | 3 | 28242,01 |  |  |
| Текстильщики | 3 | 28423,63 |  |  |
| Южнопортовый | 3 | 16752,51 |  |  |
| ИТОГО | 34 | 312 651,9 |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«Развитие здравоохранения города Москвы

(«Столичное здравоохранение»)»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятия | Количественный показатель (ед.) | Финан-сирование | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство | 1 | 296,21 | 4 квартал 2019 года | Крысанов А.А. Матыцин А.Н. Хромова Е.С. Чернышов В.Г. |
| Проведение капитального ремонта | 41 | 107,97* | 2019-2021 | Митрюк Л.В. Матвеева А.Д. |
| Проведение текущего ремонта | 21 | 36,73 | 2019 | Митрюк Л.В. Матвеева А.Д. |
| Благоустройство | 2 | 202,0** | 2019 | Митрюк Л.В. Матвеева А.Д. Сандурский С.В. Матыцин А.Н. |
| Закупка оборудования | 12 | 313,0 | 2019 | Митрюк Л.В. Матвеева А.Д. |
| ## Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных ## в приютах | 2 | 175,15 | 2019 | Осипов А.А. Тушов Д.В. |
| ИТОГО: | 79 | 1 131,06 |  |  |

*указана сумма 11 учреждений, без учета объектов, на которых будут проведены ремонтные работы силами Департамента капитального ремонта города Москвы;

** средства предусмотренные на благоустройство Госпиталя ветеранов войн № 2

2.1. Строительство новых объектов здравоохранения

| Объект | Вид работ | Финансирование на 2019 год (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Некрасовка, корп. 514 | Строительство подстанции скорой медицинской помощи на 20 машиномест | 296,21 (бюджетное финансирование) | 4 квартал 2019 года | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |

2.2. Проведение капитального ремонта

| Район | Объект | Адрес | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- |
| Выхино-Жулебино | ГБУЗ ДГП № 143 ДЗМ филиал № 3 | Ферганская ул., д.10, к.2 | Разработка ПСД |
| Выхино-Жулебино | ГБУЗ ДЦ № 3 ДЗМ | Сормовская ул., д.9 | Разработка ПСД |
| Выхино-Жулебино | ГБУЗ ГП № 23 ДЗМ филиал № 2 | Ташкентская ул., д. 25, корп. 2, стр.1 | Разработка ПСД |
| Капотня | ГБУЗ ГКБ им. Демихова ДЗМ поликлиническое отделение "Капотня" | Капотня 3-й квартал, д. 27 | Разработка ПСД |
| Кузьминки | ГБУЗ ДГП № 48 ДЗМ филиал № 2 | Есенинский бульвар, д. 12, к.1 | Разработка ПСД |
| Кузьминки | ГБУЗ ДГП № 48 ДЗМ филиал № 1 | Федора Полетаева, д. 22 стр.1 | Разработка ПСД |
| Кузьминки | ГБУЗ ГП № 9 ДЗМ филиал № 1 | Есенинский бульвар, д. 9, к.1 | Разработка ПСД |
| Лефортово | ГБУЗ ДЦ № 3 ДЗМ филиал № 2 | Юрьевский пер., д. 13 | Разработка ПСД |
| Люблино | ГБУЗ ДГП № 150 ДЗМ филиал № 1 | Проспект 40 Лет Октября, д. 25 | Разработка ПСД |
| Люблино | ГБУЗ ДГП № 150 ДЗМ филиал № 2 | ул. Цимлянская, д. 22 | Разработка ПСД |
| Люблино | ГБУЗ ГП № 19 ДЗМ филиал № 2 | ул. Армавирская, д.2/20 | Разработка ПСД |
| Люблино | ГБУЗ ГП № 19 ДЗМ филиал № 3 | ул. Краснодарская, д.63 | Разработка ПСД |
| Люблино | ГБУЗ ГП № 19 ДЗМ Филиал № 3 | ул. Головачева, д.3, к.1 | Разработка ПСД |
| Марьино | ГБУЗ ДГП № 148 ДЗМ филиал № 1 | Новочеркасский бульвар, д. 6, стр. 1 | Разработка ПСД, строительно-монтажные работы |
| Марьино | ГБУЗ ДГП № 148 ДЗМ филиал № 3 | Новочеркасский бульвар, д. 35 | Разработка ПСД |
| Марьино | ГБУЗ ГП № 36 ДЗМ филиал № 1 | Новочеркасский бульвар, д. 48 | Разработка ПСД |
| Некрасовка | ГБУЗ ГП № 23 ДЗМ филиал № 4 | ул. 1-я Вольская д.3, кор.1 | Разработка ПСД |
| Нижегородский | ГБУЗ ГП № 19 ДЗМ филиал № 1 | ул. Верхняя Хохловка, д.2, стр.1 | Разработка ПСД |
| Нижегородский | ГБУЗ ГП № 36 ДЗМ филиал № 2 | 3-ая Карачаровская, д. 11 | Разработка ПСД |
| Печатники | ГБУЗ ДГП № 61 ДЗМ филиал № 1 | ул. Полбина д.50 | Разработка ПСД |
| Печатники | ГБУЗ ГП № 109 ДЗМ филиал № 1 | ул. Шоссейная, д. 41 | Разработка ПСД |
| Рязанский | ГБУЗ ДГП № 143 ДЗМ филиал № 1 | Яснополянская ул., д.8 | Разработка ПСД |
| Рязанский | ГБУЗ ДЦ № 3 ДЗМ филиал № 1 | Михайлова ул., д. 33 | Разработка ПСД |
| Нижегородский | ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 ДЗМ» филиал | ул. Средняя Калитниковская, д. 29 | Замена лифтового оборудования, модернизация систем противопожарной защиты (разработка ПСД) |
| Лефортово | ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ» | Госпитальная пл., д. 2 , к. 2,4,15, 28,29 | Замена лифтового оборудования, модернизация систем противопожарной защиты (разработка ПСД) |
| Выхино-Жулебино | ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова ДЗМ», филиал, родильный дом | Самаркандский бульвар, д.3, стр.1 и стр.2 | Замена лифтового оборудования (разработка ПСД) |
| Текстильщики | ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова ДЗМ» | ул. Шкулёва, д. 4, стр. 1, стр. 2, стр. 8, | Замена лифтового оборудования, модернизация систем противопожарной защиты (разработка ПСД) |
| Некрасовка | ГАУЗ «Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины ДЗМ» | ул. 2-я Вольская, д.19 стр.1 и стр.3 | Замена лифтового оборудования (разработка ПСД) |
| Кузьминки | ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ» | Есенинский б-р, д.3, корп. 2 | Замена лифтового оборудования (разработка ПСД) |
| Текстильщики | ГБУЗ «МНПЦ борьбы с туберкулезом ДЗМ", филиал по ЮВАО, пищеблок» | 8-ая ул. Текстильщиков, д.2 | Замена лифтового оборудования (разработка ПСД) |
| Нижегородский | ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 4 ДЗМ» | Рязанский проспект, д.11 | Замена лифтового оборудования (разработка ПСД) |
| Выхино-Жулебино | ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 ДЗМ» | Волгоградский пр-т, д. 168, стр. 1, 4, 5 | Капитальный ремонт основного здания, отделения сосудистой хирургии, неврологического и урологического отделений, замена лифтового оборудования, модернизация систем противопожарной защиты (разработка ПСД) |
| Люблино | ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 ДЗМ» | ул. Ставропольская, д. 27 | Модернизация систем противопожарной защиты (разработка ПСД) |
| Южнопортовый | ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ» Акушерский филиал № 1 | Шарикоподшип-никовская ул., д. 3, стр.3 | Завершение комплексного капитального ремонта |
| Южнопортовый | ГБУЗ «Городская клиническая больница №13ДЗМ» | ул. Велозаводская, д.1/1, стр. 12 | Корректировка ПСД |
| Люблино | ГБУЗ «Московский научно-практический центр центр дерматовенерологии и косметологии ДЗМ» (филиал Люблинский) | ул. Таганрогская, д. 23 | Корректировка ПСД |
| Текстильщики | ГБУЗ «Городская поликлиника № 109 ДЗМ», филиал № 2 | ул. Грайвороновская, д. 18, корп. 1 | Монтаж ВРУ, ПНР, корректировка ПСД |
| Выхино-Жулебино | ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ» | Ферганская ул., д.10 | Корректировка ПСД |
| Марьино | ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 ДЗМ» | Перервинский б-р, д.4, корп. 2 | Корректировка ПСД |
| Кузьминки | ГБУЗ «Городская поликлиника № 9 ДЗМ» филиал № 2 | ул. Федора Полетаева, д. 6 | Прокладка наружных кабельных линий |
| Кузьминки | ГБУЗ «Научно-практический центр детской психоневрологии ДЗМ» | ул. Зеленодольская, д.15, корп. 4 | Корректировка ПСД |
| Итого | 41 |  |  |

2.3. Текущий ремонт объектов

| Район | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Люблино | ГБУЗ «Психиатрическая больница № 13 ДЗМ» | ул. Ставропольская, д. 27 |
| Некрасовка | ГБУЗ «Московский многопрофильный центр паллиативной помощи ДЗМ», филиал "Хоспис (Некрасовка)" | ул. 2-ая Вольская, д. 21 |
| Текстильщики | ГБПОУЗ «Медицинский колледж № 6», филиал №3 | ул. Шкулева, д. 4, стр. 3 |
| Лефортово | ГБУЗ «Диагностический центр№ 3 ДЗМ» | Таможенный проезд, д. 3 |
| Кузьминки | ГБУЗ «Детская городская поликлиника №48 ДЗМ», филиал № 2 МРП | Волгоградский пр-т, д. 96, к. 4 |
| Текстильщики | ГБУЗ «Детская городская поликлиника №48 ДЗМ», филиал № 3 МРП | ул. Грайвороновская, д. 16, к. 1 |
| Лефортово | ГБУЗ «Детская городская поликлиника №16 ДЗМ», филиал № 3 МРП №2 | ул. Красноказарменная, д. 9 |
| Марьино | ГБУЗ «Детская городская поликлиника №148 ДЗМ», филиал № 3 МРП | Батайский проезд, д. 55 |
| Марьино | ГБУЗ «Детская городская поликлиника №150 ДЗМ» | Братиславская, д.1 |
| Люблино | ГБУЗ «Детская городская поликлиника №150 ДЗМ», филиал № 1 МРП | ул. Краснодонская, 34/2 |
| Люблино | ГБУЗ «Детская городская поликлиника №150 ДЗМ», филиал № 2 МРП | Ставропольский пр-д, д. 17 |
| Кузьминки | ГБУЗ «Научно-практический центр психического здоровья детей и подростков им. Г.Е. Сухаревой ДЗМ», филиал № 2 | Есенинский бульвар, д. 3, к. 2 |
| Печатники | ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 8 | ул. Шоссейная, д. 98 |
| Выхино-Жулебино | ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 19 | ул. Ферганская, д. 10, к. 1 |
| Люблино | ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 20 | ул. Цимлянская, д. 1А |
| Выхино-Жулебино | ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 36 | ул. Привольная, д. 58 |
| Лефортово | ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 37 | ул. Авиамоторная, д.75А |
| Капотня | ГБУ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова ДЗМ», ПС № 42 | 1-й Капотнинский пр-д, д.31 |
| Марьино | ГБУЗ «Городская поликлиника №19 ДЗМ» | ул. Верхние Поля, д. 34, к. 4 |
| Кузьминки | ГБУЗ «Психиатрическая больница №13 ДЗМ» | Волжский б-р, д. 27, к. 4 |
| Текстильщики | ГБУЗ «Московский научно-практический центр наркологии ДЗМ» | ул. Люблинская, д. 37/1 |
| Итого |  |  |

## 2.4. Благоустройство

| Район | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Выхино-Жулебино | ГБУЗ «Госпиталь ветеранов войн № 2 ДЗМ» | ул. Волгоградский пр-т, д. 168 |
| Текстильщики | ГБУЗ «Городская клиническая больница имени В.П. Демихова ДЗМ» | улица Шкулёва, д. 4 |
| Итого | 2 |  |

2.5. Закупка оборудования

| Район | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Текстильщики | ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 34 ДЗМ» | 7-я ул. Текстильщиков, д. 16 |
| Выхино-Жулебино | ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн № 2 ДЗМ» | Волгоградский пр-т, д. 168, стр. 4 |
| Южнопортовый | ГБУЗ «Городская клиническая больница № 13 ДЗМ» | ул. Велозаводская, д. 1/1, стр. 12 |
| Лефортово | ГБУЗ «Городская клиническая больница № 29 им. Н.Э. Баумана ДЗМ» | Госпитальная пл., д. 2 |
| Текстильщики | ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова ДЗМ» | ул. Шкулева, д. 7 |
| Выхино-Жулебино | ГБУЗ «Городская клиническая больница им. В.П. Демихова ДЗМ2, филиал «Родильный дом № 8» | Самаркандский б-р, д. 3 |
| Нижегородский | ГБУЗ «Городская поликлиника № 19 ДЗМ» | ул. Верхняя хохловка, д. 2 |
| Выхино-Жулебино | ГБУЗ «Городская поликлиника № 23 ДЗМ» | ул. Авиаконструктора Миля, д. 6, корп. 1 |
| Марьино | ГБУЗ «Городская поликлиника № 36 ДЗМ» | ул. Новомарьинская, д. 2 |
| Выхино-Жулебино | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 143 ДЗМ» | ул. Авиаконструктора Миля, д. 5/1 |
| Марьино | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 148 ДЗМ» | ул. Белореченская, д. 26, к. 1 |
| Марьино | ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 150 ДЗМ» | ул. Братиславская, д. 1 |
| Итого | 12 |  |

2.6. Мероприятия по регулирования численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по регулированию численности и содержанию безнадзорных и бесхозяйных животных в приютах | В течение года | Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ районов |

ГОСУДАСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«КУЛЬТУРА МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятия | Количествен-ный показатель (ед.) | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительство | 1 | 180 | 2019 | Митрюк Л.В. Богомолец Р.С. |
| Проведение капитального ремонта | 18 | 329,5 | 2019 | Митрюк Л.В. Богомолец Р.С. |
| Проведение текущего ремонта | 18 | 75,9 | 2019 | Богомолец Р.С.Митрюк Л.В. |
| Закупка оборудования | 11 | 131 | 2019 | Митрюк Л.В. Богомолец Р.С. |
| ИТОГО: | 48 | 716,4 |  |  |

3.1. Строительство

| Район | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Печатники | Детская школа искусств | ул.Гурьянова, д.83А |
| Итого | 1 |  |

3.2. Капитальный ремонт объектов

| Район | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Выхино-Жулебино | ГБУДО г. Москвы "ДШИ № 14" | ул. Пронская, д. 7 |
| Выхино-Жулебино | Библиотека № 110 | ул. Ташкентская, д. 18, корп. 1 |
| Кузьминки | Московский литературный музей- центр К.Г.Паустовского | ул. Кузьминская, д.8 |
| Лефортово | ГБПОУ г. Москвы "Московский музыкально-педагогический колледж" | ул. Солдатская, д. 14 |
| Лефортово | Кинотеатр "Факел" | ш. Энтузиастов, д. 15/16 |
| Лефортово | Кинотеатр «Спутник» | ул. Солдатская, д.15 |
| Лефортово | Библиотека № 122 имени А.Грина | ул. Волочаевская, д. 14А, стр. 1 |
| Лефортово | Библиотека № 119 | ш. Энтузиастов, д. 20 |
| Люблино | Московский государственный объединенный музей-заповедник", Усадьба Дурасовых, XVIII-XIX вв. Дворец | ул. Летняя, д. 1, строен. 1 |
| Марьино | Библиотека № 135 | ул. Донецкая, д. 33 |
| Нижегородский | Библиотека № 116 | ул. Нижегородская, д. 70, корп. 1 |
| Нижегородский | Библиотека № 123 | ул. Рогожский Посёлок, д. 5 |
| Печатники | Кинотеатр "Тула" | ул. Кухмистерова, д. 4 |
| Печатники | Библиотека № 132 | ул. Шоссейная, д. 50 |
| Рязанский | МДМ Театр п/р Г.Чихачева | ул.1-ая Новокузьминская, д.1 |
| Текстильщики | Культурный центр "Москвич" | Волгоградский пр-т, д.46/15 |
| Текстильщики | Библиотека № 113 | ул. Саратовская, д. 1, корп. 2 |
| Южнопортовый | ГБУДО г. Москвы "ДМШ № 35" | 7-я Кожуховская, д.18а |
| Итого | 18 |  |

3.3. Текущий ремонт объектов

| Район | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Выхино-Жулебино | Библиотека № 110 | ул.Ташкентская, д.18, корп.1 |
| Капотня | Библиотека № 134 | кв-л Капотня 3-й, д. 13 |
| Капотня | Дворец культуры "Капотня" | ул. 2-й квартал Капотни, д. 20а |
| Кузьминки | Детская библиотека № 112 | ул. Жигулевская, д. 6, корп. 2 |
| Кузьминки | Детская библиотека № 112 | пр. Волгоградский, д. 91 |
| Лефортово | Библиотека № 119 | Шоссе Энтузиастов, д. 24/43 |
| Лефортово | Библиотека № 118 | ул. Энергетическая, д. 4, стр. 1 |
| Люблино | ДМШ им. А.К. Глазунова | ул. Верхние поля, д. 11, корп. 2 |
| Марьино | Библиотека № 131 | ул. Братиславская, д. 26 |
| Нижегородский | Библиотека № 107 | ш. Перовское, д. 16/2 |
| Печатники | Галерея "Печатники" | ул. Батюнинская, д. 14 |
| Рязанский | ДМШ им. Г.Г.Нейгауза | ул. 1-я Новокузьминская, д. 19 |
| Рязанский | Центральная детская библиотека №104 | ул. 1-я Новокузьминская, д. 16, корп. 2 |
| Рязанский | ДМШ им. Г.Г.Нейгауза | ул. Михайлова д. 20, корп. 2 |
| Текстильщики | Кинотеатр "Молодежный" | ул. Люблинская, д.11 |
| Текстильщики | Детская библиотека № 128 - Культурный центр М.А. Шолохова | ул. Текстильщиков, 8-я, д. 14 |
| Текстильщики | Библиотека № 127 | ул. Чистова, д. 15/15 |
| Текстильщики | Культурный центр "Москвич" | Волгоградский пр-т, д.46/15 |
| Итого | 18 |  |

3.4. Закупка оборудования

| Район | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Выхино-Жулебино | Объединение "ВЗ Москвы" (для Арт-холла "Выхино") | ул. Ташкентская, д. 9 |
| Выхино-Жулебино | ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 111) | Рязанский пр-т, д. 95, корп. 2 |
| Выхино-Жулебино | ДШИ № 14 | ул. Пронская, д. 7 |
| Кузьминки | ДШИ "Центр" | Волгоградский пр-т, д. 109, корп. 6 |
| Лефортово | ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 122 им. А.Грина) | ул. Волочаевская, д. 14А, стр. 1 |
| Люблино | ДМШ им. А.К.Глазунова | ул. Верхние Поля, д. 11, корп. 2 |
| Печатники | ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 132) | ул. Шоссейная, д. 50 |
| Рязанский | Московский детский музыкальный театр п/р Г.Чихачёва | ул. Новокузьминская 1-я, д. 1 |
| Рязанский | ДМШ им. Г.Г.Нейгауза | ул. Михайлова, д. 20, корп. 2 |
| Рязанский | ДМШ им. Г.Г.Нейгауза | ул. 1-я Новокузьминская, д. 19 |
| Текстильщики | ЦБС ЮВАО (для библиотеки № 113) | ул. Саратовская, д. 1, корп. 2 |
| Итого | 11 |  |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«СПОРТ МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятия | Количествен-ный показатель (ед.) | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство | 3 | Строительство ведется за счет бюджета города Москвы (166,12) и средств инвесторов. | 4 квартал 2019 года | Крысанов А.А. Чернышов В.Г. Бирюков А.П. Юмадилов А.Р. |
| Капитальный ремонт | 1 | 3,5 | 2019 | Митрюк Л.В. Матыцин А.Н. |
| Текущий ремонт | 8 | 23,4 | 2019 | Митрюк Л.В. Главы управ |
| Закупка оборудования | 4 | 12,4 | 2019 | Митрюк Главы управ |

4.1. Строительство новых объектов

| Район | Наименование объектов | Финансирова-ние на 2019 год (млн. руб.) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марьино | Марьинский б-р, вл. 32 | Строительство ведется за счет инвестора | 4 квартал 2019 года | Крысанов А.А. Чернышов В.Г. |
| Люблино | Ставропольская ул., вл.41 | Строительство ведется за счет инвестора | 4 квартал 2019 года | Крысанов А.А. Бирюков А.П. |
| Печатники | ул. Гурьянова, вл. 10, строен. 1 | АИП 166,12 | 3 квартал 2019 года | Крысанов А.А. Юмадилов А.Р. |

4.2. Капитальный ремонт объектов

| Район | Объект | Адрес | Объём финансировании (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстильщики | ГБУ «СШОР «Москвич» Москомспорта | Волгоградский проспект, д. 46/15, стр. 1 | 3 540,00 |
| Итого |  |  | 3 540,00 |

4.3. Текущий ремонт объектов

| Район | Объект | Адрес | Объём финансировании (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Кузьминки | ГБУ «СШОР № 64» Москомспорта | Есенинский бульвар, д. 9, корп. 2 | 9 589,54 |
| Марьино | ГБУ «ФСО «Хоккей Москвы» Москомспорта | Мячковский бульвар, дом 10, корп. 3 | 2 410,54 |
| Нижегородский | ГБУ «СШОР № 23» Москомспорта | Рязанский проспект, д. 7, корп. 2 | 510,5 |
| Нижегородский | ГБУ «СШОР № 23» Москомспорта | Рязанский проспект, д. 7, корп. 3 | 206,4 |
| Некрасовка | ГБУ «СШ № 4» Москомспорта | 2-я Вольская, д. 16, к. 2 | 1 220,1 |
| Некрасовка | ГБУ «СШ № 4» Москомспорта | 2-я Вольская, д. 16, к. 3 | 940,4 |
| Некрасовка | ГБУ «СШ № 4» Москомспорта | ул. Некрасовская, д. 8 | 2 438,77 |
| Выхино-Жулебино | ГБУ «СШ№ 62» Москомспорта | ул. Привольная, д. 42 | 6 120,14 |
| Итого | 5 | 8 | 23 436,39 |

4.4. Закупка оборудования

| Район | Объект | Адрес | Объём финансировании (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Некрасовка | ГБУ "ЦФКиС ЮВАО г. Москвы" Москомспорта | ул. Рождественская, д. 19, корп. 2 | 5 300,00 |
| Кузьминки | ГБУ "СШОР №64" Москомспорта | Есенинский б-р, д.9, к.2 | 1 200,00 |
| Рязанский | ГБУ "СШ "Энтузиаст" Москомспорта | ул. Зарайская, д. 70 | 403,00 |
| Текстильщики | ГБУ "СШОР "Москвич" Москомспорта | Волгоградский проспект, д. 46/15 | 5 500,00 |
| Итого |  |  | 12 403,0 |

ГОСУДАСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятия | Количествен-ный показатель (ед.) | Финансирование (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство | 1 | 340,0 (бюджетное финансирование) | 4 квартал 2019 года | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| Проведение капитального ремонта | 18 | 596,7 | 2019 | Митрюк Л.В. Главы управ |
| Проведение текущего ремонта | 10 | 13,8 | 2019 | Митрюк Л.В. Главы управ |
| Закупка оборудования | 14 | 200,3 | 2019 | Митрюк Л.В. Главы управ |
| ИТОГО: | 43 | - 150,8 |  |  |

## 5.1. Модернизация учреждений социальной защиты населения

| Район | Наименование объектов | Финансирование (млн. руб.) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Некрасовка | 1-ая Вольская ул., д.9, корп. 1 | 340,0 | 4 квартал 2019 | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |

5.2. Капитальный ремонт объектов

| Район | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Текстильщики | ГБУ Московская служба психологической помощи населению | 2-й Саратовский проезд д.8 к.2 |
| Печатники | ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 2 | улица Полбина д.26 |
| Печатники | ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Печатники" | 3-я Курьяновская улица, дом 2 |
| Кузьминки | ГБУ Центр содействия семейному воспитанию " Школа циркового искусства" им. Ю.В.Никулина | Волгоградский проспект д.169 к.2 с.2 |
| Текстильщики | ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Кузьминки" филиал "Текстильщики" | ул. 7-я Текстильщиков, д.4А, стр.1 |
| Нижегородский | ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Южнопортовый", филиал "Нижегородский" | 3-я Карачаровская улица д.9 к.3 |
| Кузьминки | ГБУ Центр содействия семейному воспитанию " Школа циркового искусства" им. Ю.В.Никулина | улица Юных Ленинцев д.96 к.1 |
| Люблино | ГБУ Пансионат для ветеранов труда № 17 | Ставропольская улица д.27а с.1 |
| Люблино | ГБУ Психоневрологический интернат № 11 | Ставропольская улица, д.37А |
| Марьино | ГБУ "Комплексный реабилитационно-образовательный центр" ОСП "Марьино" | Новочеркасский бульвар д.28 |
| Выхино-Жулебино | ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино" | улица Хлобыстова д.8 к.2 |
| Кузьминки | ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Кузьминки" | Зеленодольская улица д.36 к.1 |
| Люблино | ГБУ Московская служба психологической помощи населению филиал "Телефон неотложной психологической помощи " | улица Маршала Кожедуба д.12 к.1 |
| Нижегородский | ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Южнопортовый" филиал "Нижегородский" | Рязанский проспект д.37 |
| Текстильщики | ГБОУ Реабилитационно-образовательный центр № 105 | Саратовская улица д.21 с.1 |
| Нижегородский | ГАОУ ДПО Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал» | Рязанский проспект д.7 стр.1 |
| Печатники | ГБУ Центр социальной помощи семье и детям " Печатники" | 1-я Курьяновская улица д.35 |
| Выхино-Жулебино | ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино", филиал Выхино" | Рязанский проспект д.64 к.2 |
| Итого | 18 |  |

5.3. Текущий ремонт объектов

| Район | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Южнопортовый | ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Истоки" | 2-й Южнопортовый проезд д.19 к.1 |
| Кузьминки | ГБУ Центр содействия семейному воспитанию " Школа циркового искусства" им. Ю.В.Никулина | Волгоградский проспект д.169 к.2 с.2 |
| Люблино | ГКУ Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П.Глинки | Иловайская улица д.2 |
| Кузьминки | ГБУ Центр содействия семейному воспитанию " Школа циркового искусства" им. Ю.В.Никулина | улица Юных Ленинцев д.96 к.1 |
| Марьино | «Московский городской центр реабилитации» | ул. Новомарьинская, д. 3, корп. 4 |
| Текстильщики | ГАУ Реабилитационный центр "Текстильщики" | 1-я улица Текстильщиков д.6А |
| Печатники | ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Печатники" | 3-я Курьяновская улица, дом 2 |
| Марьино | ГБУ Комплекс социальных жилых домов | ул. Верхние Поля д.34 к.2 |
| Люблино | ГБУ "Московский городской центр условий и охраны труда" базовый центр ЮВАО | улица Верхние Поля д.11 к.1 с.2 |
| Печатники | ГБУ Центр содействия семейному воспитанию № 2 | улица Полбина д.26 |
| Итого | 10 |  |

5.4. Закупка оборудования

| Район | Объект | Адрес |
| --- | --- | --- |
| Люблино | ГБУ Пансионат для ветеранов труда № 17 | Ставропольская улица д.27А с.1 |
| Люблино | ГБУ Психоневрологический интернат № 11 | Ставропольская улица, д.37А |
| Кузьминки | ГБУ Центр содействия семейному воспитанию "Школа циркового искусства" им. Ю.В.Никулина | Волгоградский проспект д.169 к.2 с.2 |
| Текстильщики | ГБОУ Реабилитационно-образовательный центр № 105 | Саратовская улица д.21 с.1 |
| Печатники | ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Печатники" | улица Гурьянова д.55 |
| Текстильщики | ГБУ Реабилитационный центр "Текстильщики" | 1-я улица Текстильщиков д.6А - 8A |
| Южнопортовый | ГБУ Территориальный центр социального обслуживания " Южнопортовый" | Шарикоподшипниковская улица д.40 |
| Выхино-Жулебино | ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино" | Жулебинский бульвар д.40 к.1 |
| Марьино | ГБУ Территориальный центр социального обслуживания "Марьино" | Люблинская улица д.159 |
| Кузьминки | ГБУ Территориальный центр социального обслуживания " Кузьминки" | Волжский бульвар, квартал 113А д. к.5 |
| Люблино | ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Гармония" | улица Марьинский парк, д.41 к.2 |
| Южнопортовый | ГБУ Центр социальной помощи семье и детям "Истоки" | 2-й Южнопортовый проезд д.19 к.1 |
| Люблино | ГКУ Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П.Глинки | Иловайская улица д.2 |
| Выхино-Жулебино | ГАОУ ДПО Центр профессиональных квалификаций и содействия трудоустройству «Профессионал» | улица Академика Скрябина д.9 с.4 |
| Итого | 14 |  |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятие | Количество объектов (ед.) | Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.) | Срок исполне-ния | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Создание парка 850-летия Москвы | 1 | 150,2 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Бакашев А.С. |
| Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов | 3 | 612 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник районов» |
| Благоустройство территориии в целях организации парков по месту жительства на территориях административных округов города Москвы | 9 | 465,9 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник районов» |
| Содержание произведений монументального искусства и монументально-декоративного искусства | 112 | 58,2 | В течение года | Осипов А.А. Тушов Д.В. |
| Содержание объектов озеленения и катков с искусственным льдом | - | 781,5 | В течение года | Осипов А.А. Тушов Д.В. Руководители ГБУ «Жилищник районов» |
| Содержание ООПТ | 1 | 88,6 | В течение года | Осипов А.А. Тушов Д.В. |
| Благоустройство объектов озеленения (понижение уровня газонов на объектах озеленения) | 56 | 32,2 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник районов» |
| Проведение капитального ремонта катков с искусственным льдом | 1 | 10,1 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Тушов Д.В. |
| Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район») |  | 490,0 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Тушов Д.В. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник районов» |
| ИТОГО | 183 | 2688,7 |  |  |

6.1. Благоустройство  парка 850-летия Москвы

| Наименование объекта | Площадь, га | Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Парк им. 850-летия Москвы | 9,0 | 150,2 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Бакашев А.С. |
| ИТОГО: | 9,0 | 150,2 |  |  |

6.2. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов

| Наименование объекта/Адрес | Площадь, га | Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Территория, примыкающая к Госпиталю ветеранов войн №2 | 10,2 | 202,0 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Озеров Ю.А. |
| Аллея Семьи | 8,9 | 200,0 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Сазонова И.Н (ИО руководителя). |
| Парк Дюссельдорфский | 9,5 | 210,0 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Сазонова И.Н (ИО руководителя). |
| ИТОГО: 3 объектов | 28,6 | 612,0 |  |  |

6.3. Благоустройство территориии в целях организации парков по месту жительства на территориях административных округов города Москвы

| Наименование объекта/Адрес | Площадь, га | Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Самаркандский бульвар | 2,7 | 63 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Озеров Ю.А. |
| Сквер по ул. Симоновский Вал | 0,5 | 12,9 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Муравьева И.Г. |
| Сквер у станции Сортировочная | 1 | 30 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Агеев Н.Б. |
| Набережная реки Москвы в районе Южнопртовый (парк Богатырский) | 2,3 | 50 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Муравьева И.Г. |
| Сквер «Перегон Волжская-Люблино» | 2,26 | 65 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Тушов Д.В. |
| Аллея сказок | 4,67 | 80 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Орешкин Н.А. |
| Аллея влюбленных | 3 | 80 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Орешкин Н.А. |
| Батюнинский пруд | 1,8 | 35 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Лапшев В.В. |
| Сквер по ул. Кухмистерова | 1,85 | 50 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Лапшев В.В. |
| ИТОГО: 9 объектов | 20,08 | 465,9 |  |  |

6.4. Содержание произведений монументального искусства

| Наименование мероприятия | Кол-во объектов (ед.) | Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.) | Сроки исполнения | Ответствен-ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание произведений монументального искусства, находящихся в ведении префектур административных округов | 112 | 58,2 | В течение года | Осипов А.А. Тушов Д.В. |

6.5. Мероприятия в области индустрии отдыха на территориях общего пользования

| Наименование мероприятия | Площадь/ кол-во | Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание объектов озеленения | 1 603,8 Га | 728 | В течение года | Осипов А.А. Тушов Д.В. ГБУ «Жилищник» районов |
| Содержание катков с искусственным льдом | 8 шт. | 53,5 | В течение года | Осипов А.А. Тушов Д.В. |
| Содержание ООПТ «Кузьминки-Люблино» | 871,9 Га | 88,6 | В течение года | Осипов А.А. Тушов Д.В. |
| ИТОГО |  | 870,1 |  |  |

6.6. Понижение уровня газонов на объектах озеленения

| Район | Количест во объектов (ед.) | Финансирование/ окружной бюджет (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выхино-Жулебино | 3 | 306,0 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Озеров Ю.А. |
| Капотня | 3 | 1 020,0 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Зеленский Е.Ю. |
| Кузьминки | 5 | 2 160,0 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Кузьмичев А.С. |
| Люблино | 2 | 2 844,0 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Манжула А.Н. |
| Лефортово | 3 | 589,2 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Агеев Н.Б. |
| Некрасовка | 6 | 3 641,78 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Орешкин Н.А. |
| Нижегородский | 11 | 897,0 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Минаков Р.А. |
| Марьино | 3 | 11 400 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Сазонова И.Н. |
| Печатники | 3 | 3 000 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Лапшев В.В. |
| Рязанский | 3 | 4 782,42 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Шитиков М.С. |
| Южнопортовый | 5 | 693,0 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Муравьева И.Г. |
| ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» | 9 | 906,6 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Тушов Д.В. |
| ИТОГО | 56 | 32 240,0 |  |  |

6.7. Проведение капитального ремонта катков с искусственным льдом

| Район | Количест во объектов (ед.) | Финансирование/ окружной бюджет (тыс. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» | 1 | 10,1 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Тушов Д.В. |
| ИТОГО | 1 | 10,1 |  |  |

6.8. Благоустройство территорий административных округов города Москвы и расположенных на них объектов («Мой район»)

| Район | Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Выхино-Жулебино | 46,2 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Озеров Ю.А. |
| Капотня | 7,8 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Зеленский Е.Ю. |
| Кузьминки | 41,7 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Кузьмичев А.С. |
| Люблино | 40,7 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Манжула А.Н. |
| Лефортово | 17,7 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Агеев Н.Б. |
| Некрасовка | 17,4 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Орешкин Н.А. |
| Нижегородский | 12,2 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Минаков Р.А. |
| Марьино | 49,4 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Сазонова И.Н. |
| Печатники | 23,2 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Лапшев В.В. |
| Рязанский | 28,9 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Шитиков М.С. |
| Текстильщики | 25,5 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Горохов О.А. |
| Южнопортовый | 17,7 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Муравьева И.Г. |
| ГБУ «Автомобильные дороги ЮВАО» | 161,6 | 3 квартал 2019 года | Осипов А.А. Тушов Д.В. |
| ИТОГО | 490,0 |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«ЖИЛИЩЕ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Мероприятие | Количество | Финансирование городской бюджет/ окружной бюджет (млн. руб.) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Завершение бюджетного строительства | 8 | 19826,52/0 | 2019 | Крысанов А.А. Хромова Е.С. Матыцин А.Н. |
| Завершение внебюджетного строительства | 21 | 974648,9/0 | 2019 | Крысанов А.А. Главы управ районов |
| Текущий ремонт объектов жилого фонда, из них | 1 793 | за счет средств управляющих компаний | 01.09.2019 | Осипов А.А. Главы управ районов |
| Капитальный ремонт жилищного фонда (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г. № 484-ПП по комплексу ЖКХ) | 123 | 0/32,3 | 4 квартал 2019 | Осипов А.А. Сандурский С.В. Горбатов П.О. Царикаев А.Р. Бирюков А.П. Юмадилов А.Р. Матыцин А.Н. Никитин С.В. |
| Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП по комплексу ЖКХ) | 1 | 0/2,4 | 3 квартал 2019 | Осипов А.А. Хромова Е.С. Орешкин Н.А. |
| Благоустройство территории жилой застройки (согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП) | 261 | 0/925,3 | 3 квартал 2019 | Осипов А.А. Главы управ районов Руководители ГБУ Жилищник районов |
| Благоустройство территории жилой застройки (ремонт асфальтобетонного покрытия) | 275 | 0/487,9 | 3 квартал 2019 | Осипов А.А. Главы управ районов Руководители ГБУ Жилищник районов |
| Выполнение локальных мероприятий Комплексной схемы организации дорожного движения и Окружной комиссии по безопасности дорожного движения | - | 0/89,15 | В течение года |  |
| Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда | 212 345 | 0/587,7 | В течение года | Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов |
| Паспортизация дворов | 1218 | 0/107,3 | В течение года | Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов |
| Содержание и текущий ремонт дворовых территорий | 12 учреждений | 0/2149,4 | В течение года | Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов |
| Содержание катков с искусственным льдом | 3 шт. | 0/15,7 | В течение года | Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов |
| ИТОГО |  | 994475,42/4397,15 |  |  |

7.1.  Завершение бюджетного строительства

| Наименование мероприятия | Площадь тыс. кв.м. | Финан-ие млн.руб. | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилой дом, Артюхиной ул., вл. 28А | 8,536 | 506,68 | 4 кв. 2019 | Крысанов А.А. Матыцин А.Н. |
| Люберецкие поля, кв.14, корп.1 | 30448,32 | 860 | 4 кв. 2019 | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля, кв.14, корп.2 | 12 420,52 | 390 | 4 кв. 2019 | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля, кв.14, корп.3 | 19 695,98 | 555 | 4 кв. 2019 | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля, кв.14, корп.4 | 12 420,52 | 385 | 4 кв. 2019 | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля, кв.14, корп.5 | 27 605,5 | 785 | 4 кв. 2019 | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля, кв.14, корп.6 | 27 620,5 | 800 | 4 кв. 2019 | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля, кв. 17б | 17839 | 15544,84 | 4 кв. 2019 | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| ИТОГО |  | 19826,52 |  |  |

7.2. Завершение внебюджетного строительства

| Наименование мероприятия | Площадь кв.м. | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Ул. Душинская, вл.16 | 28 705,4 | 2 кв. 2019г | Крысанов А.А. Царикаев А.Р. |
| Ул. Красноказарменная, вл. 14А | 92 507,00 | 4 кв. 2019г | Крысанов А.А. Царикаев А.Р. |
| Ул. Мельникова, вл. 3 | 45963,50 | 3 кв. 2019г | Крысанов А.А. Никитин С.В. |
| ул. Цимлянская, вл. 3 к.2 | 51 298,84 | 4 кв. 2019г | Крысанов А.А. Бирюков А.П. |
| Зеленодольская ул. вл. 41 корп. 2, стр. 2, корп. 2 | 11 160 | 4 кв. 2019г | Крысанов А.А. Акубекова Л.О. |
| Полетаева Федора ул. вл. 15А стр. 1; вл. 15 корп. 5 | 18 749,20 | 4 кв. 2019г | Киселев А.А. Крысанов А.А. |
| ул. Михайлова, вл. 31 | 68655,99 | 4 кв. 2019г | Киселев А.А. Крысанов А.А. |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 4В | 22373,00 | 2 кв. 2019г | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 4Г | 23688,3 | 2 кв. 2019г | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 4АБ | 13487,4 | 2 кв. 2019г | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 3 | 17853,60 | 2 кв. 2019г | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 3 пристройка | 1184,40 | 2 кв. 2019г | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 6а | 12215,60 | 2 кв. 2019г | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 6б | 22187,00 | 2 кв. 2019г | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 6в | 27128,10 | 2 кв. 2019г | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| Люберецкие поля, кв. 13АБ, корп. 7 | 19977,60 | 2 кв. 2019г | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| ул. Совхозная, вл. 8Б | 20 986,10 | 3 кв. 2019г | Крысанов А.А. Бирюков А.П. |
| Золоторожский вал ул. вл. 11 | 227984 | 3 кв. 2019г | Крысанов А.А. Царикаев А.Р. |
| ул. Красноказарменная, вл. 14А | 92507 | 3 кв. 2019г | Крысанов А.А. Царикаев А.Р. |
| ул. Донецкая, вл.30 | 68571 | 4 кв. 2019г | Крысанов А.А. Чернышов В.Г. |
| Рязанский пр-кт, вл.2 | 87465,9 | 4 кв. 2019г | Крысанов А.А. Иванченко В.А. |
| ИТОГО | 974648,9 |  |  |

7.3. Текущий ремонт объектов жилого фонда

| Наименование района | Ремонт подъездов жилых домов (ед.) | Финансирование | Сроки выполнения | \Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выхино-Жулебино | 304 | Финансирование за счет средств часных управляющих компаний | 01.09.2019 | Осипов А.А. Главы управ районов |
| Капотня | 45 |  |  |  |
| Кузьминки | 193 |  |  |  |
| Лефортово | 91 |  |  |  |
| Люблино | 210 |  |  |  |
| Марьино | 207 |  |  |  |
| Некрасовка | 77 |  |  |  |
| Нижегородский | 60 |  |  |  |
| Печатники | 131 |  |  |  |
| Рязанский | 145 |  |  |  |
| Текстильщики | 191 |  |  |  |
| Южнопортовый | 139 |  |  |  |
| ИТОГО | 1 793 |  |  |  |

7.4. Капитальный ремонт жилищного фонда за счет средств социально-экономического развития районов (согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 г.                № 484-ПП)

| Район | Кол-во объектов, (шт.) | Финансирование / окружной бюджет (тыс. руб.) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выхино-Жулебино | 31 | 7412,00 | 4 квартал 2019 | Осипов А.А. Сандурский С.В. Горбатов П.О. Царикаев А.Р. Бирюков А.П. Юмадилов А.Р. Матыцин А.Н. Никитин С.В. |
| Капотня | 4 | 1 674,30 |  |  |
| Лефортово | 14 | 5125,40 |  |  |
| Люблино | 5 | 4500,00 |  |  |
| Печатники | 12 | 5051,00 |  |  |
| Рязанский | 5 | 2858,70 |  |  |
| Текстильщики | 4 | 1100,00 |  |  |
| Южнопортовый | 48 | 4583,20 |  |  |
| Всего | 123 | 32304,60 |  |  |

7.5. Благоустройство территории жилой застройки

(согласно постановлению Правительства Москвы от 13.09.2012 № 484-ПП)

| Район | Количество объектов (шт.) | Финансирование/ окружной бюджет (тыс. руб.) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Некрасовка | 1 | 2361,0 | 3 квартал 2019 | Осипов А.А. Хромова Е.С. Орешкин Н.А. |
| Всего | 1 | 2361,0 |  |  |

7.6. Благоустройство территории жилой застройки

(согласно постановлению Правительства Москвы от 26.12.2012 № 849-ПП)

| Район | Дворовые территории (ед.) | Иные (ед.) | Шлагбаумы (ед.) | Финансирование/ окружной бюджет (тыс. руб.) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выхино-Жулебино | 40 | 0 | 0 | 149 439,38 | 3 квартал 2019 | Осипов А.А. Главы управ районов Руководители ГБУ «Жилищник» районов |
| Капотня | 8 | 1 | 0 | 23 777,8 |  |  |
| Кузьминки | 23 | 0 | 0 | 96 600,76 |  |  |
| Лефортово | 21 | 0 | 3 | 72 624,41 |  |  |
| Люблино | 26 | 0 | 0 | 126 239,1 |  |  |
| Марьино | 21 | 0 | 1 | 136 209,1 |  |  |
| Некрасовка | 8 | 4 | 1 | 46 701,2 |  |  |
| Нижегородский | 14 | 0 | 0 | 28 742,46 |  |  |
| Печатники | 23 | 1 | 0 | 55 821,48 |  |  |
| Рязанский | 29 | 2 | 0 | 74 483,34 |  |  |
| Текстильщики | 18 | 0 | 0 | 59 548,7 |  |  |
| Южнопортовый | 20 | 1 | 0 | 55 080,21 |  |  |
| ИТОГО | 251 | 9 | 5 | 925 267,94 |  |  |

7.7. Благоустройство территорий жилой застройки (ремонт асфальтобетонного покрытия на дворовых территориях)

| Наименование района | Количество объектов (шт.) | Финансирование, тыс. руб. | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выхино-Жулебино | 43 | 68 599,59 | 3 квартал 2019 | Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов |
| Капотня | 14 | 11 562,99 |  |  |
| Кузьминки | 25 | 61 880,64 |  |  |
| Лефортово | 19 | 26 306,92 |  |  |
| Люблино | 24 | 60474,19 |  |  |
| Марьино | 25 | 73 392,76 |  |  |
| Некрасовка | 7 | 25 767,53 |  |  |
| Нижегородский | 18 | 18 056,3 |  |  |
| Печатники | 28 | 34 544,1 |  |  |
| Рязанский | 32 | 42 988,8 |  |  |
| Текстильщики | 22 | 37 911,88 |  |  |
| Южнопортовый | 18 | 26 380,2 |  |  |
| ИТОГО | 275 | 487 865,9 |  |  |

7.8.  Иные мероприятия по эксплуатации жилищного фонда

| Район | Эксплуатация и содержание (кол-во ед.) |  |  |  | Финансиро-вание/окружной бюджет (млн. руб.) | Сроки выпол-нения | Ответствен -ный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОДС | Оборудования объединенных диспетчерких служб | Подъемных платформ для инвалидов | Объекты ГО и ЧС |  |  |  |
| Выхино-Жулебино | 25 | 34 238 | 55 |  | 95,5 | В течение года | Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов |
| Капотня | 2 | 4 903 | 10 |  | 10,6 |  |  |
| Кузьминки | 13 | 16 357 | 15 |  | 46,5 |  |  |
| Лефортово | 8 | 9 927 | 4 | 2 | 27,9 |  |  |
| Люблино | 19 | 31 039 | 54 |  | 79,2 |  |  |
| Марьино | 32 | 48 141 | 87 |  | 128,8 |  |  |
| Некрасовка | 7 | 12 026 | 385 |  | 67,4 |  |  |
| Нижегородский | 4 | 5 661 | 2 | 4 | 14,9 |  |  |
| Печатники | 8 | 13 384 | 19 | 1 | 33,3 |  |  |
| Рязанский | 5 | 10 086 | 8 | 5 | 22,4 |  |  |
| Текстильщики | 6 | 11 939 | 8 | 22 | 27,4 |  |  |
| Южнопортовый | 8 | 13 792 | 5 | 29 | 33,8 |  |  |
| ИТОГО | 137 | 211 493 | 652 | 63 | 587,7 |  |  |

7.9.Содержание и текущий ремонт дворовых территорий

| Район | Площадь дворовых территорий, кв.м. | Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выхино-Жулебино | 2 698 143,64 | 293,64 | В течение года | Осипов А.А. Руководители ГБУ «Жилищник» районов |
| Капотня | 454 082,0 | 46,72 |  |  |
| Кузьминки | 2 430 909,0 | 249,16 |  |  |
| Лефортово | 1 035 093,56 | 136,9 |  |  |
| Люблино | 2 374 738,42 | 270,25 |  |  |
| Марьино | 2 882 527,43 | 347,03 |  |  |
| Некрасовка | 1 008 265,72 | 122,5 |  |  |
| Нижегородский | 709 328,0 | 71,05 |  |  |
| Печатники | 1 337 630,9 | 140,83 |  |  |
| Рязанский | 1 671 678,0 | 186,4 |  |  |
| Текстильщики | 1 489 239,0 | 157,81 |  |  |
| Южнопортовый | 1 030 869,0 | 127,07 |  |  |
| ИТОГО | 19 122 504,67 | 2 149,36 |  |  |

7.10. Содержание катков с искусственным льдом

| Наименование мероприятия | Кол-во | Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание катков с искусственным льдом | 3 шт. | 15,7 | В течение года | Осипов А.А. Кузьмичев А.С. Манжула А.Н. Муравьева И.Г. |
| ИТОГО |  | 15,7 |  |  |

7.11. Выполнение локальных мероприятий Комплексной схемы организации дорожного движения и Окружной комиссии по безопасности дорожного движения

| Район | Финансирование (руб.) |
| --- | --- |
| Люблино | - |
| Выхино-Жулебино | 17, 772 244,26 |
| Некрасовка | - |
| Печатники | 11 369 920,00 |
| Южнопортовый | 4 043 728,91 |
| Кузьминки | 4 848 941,35 |
| Марьино | 31 342 500,00 |
| Капотня | - |
| Нижегородский | 6 524 840,00 |
| Лефортово | 86 121,16 |
| Рязанский | 4 891 736,89 |
| Текстильщики | 8 273 600,90 |
| ИТОГО | 89 153 633,47 |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование мероприятия | Площадь | Финансирование городской бюджет/ окружной бюджет (млн. руб.) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание объектов дорожного хозяйства | 7 452,4 тыс. кв.м. | 1 574,8/0 | В течение года | Осипов А.А. Тушов Д.В. Руководители ГБУ «Жилищник» районов |
| ИТОГО | 7 452,4 | 1 574,8 |  |  |

8.1. Содержание объектов дорожного хозяйства

| Наименование мероприятия / объекта | Финансирование/ окружной бюджет (млн руб.) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Содержание объектов дорожного хозяйства на территории округа | 1 574,8 | В течение года | Осипов А.А. Тушов Д.В. Руководители ГБУ Жилищник района |
| ИТОГО | 1 574,8 |  |  |

8.2. Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры

| Наименование мероприятия / объекта | Финансирова-ние (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Дороги и ИК для комплексной застройки территории иловых площадок ЛСА (кв.13) | 405,7750 | 4 квартал 2019 | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |
| 3486-08 Реконструкция водопроводной связки между Жулебинской и Люберецкой магистралями для 1 очереди комплексной застройки территории иловых площадок ЛСА, город Люберцы | 0,2972 | 4 квартал 2019 | Крысанов А.А. Сандурский С.В. |

8.3. Развитие метрополитена

| Наименование мероприятия | Финансирование (млн. руб.) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок Кожуховской линии метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино» | 17705,1496 | 4 квартал 2019 | Крысанов А.А. Хромова Е.С. Сандурский С.В. |
| Технологическая часть ТПУ ст. «Некрасовка» | 142,4049 | 4 квартал 2019 | Крысанов А.А. Хромова Е.С. |

8.4. Строительство и реконструкция автомобильных и железных дорог

| Наименование мероприятия | Финансирование (млн. руб.) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (от четвертого транспортного кольца до района Вешняки). Этап 2. Строительство тяговой подстанции «Вешняки» на новой территории с ликвидацией существующей тяговой подстанции | 400,0000 | 4 квартал 2019 | Крысанов А.А. Киселев А.А. |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

9.1. Мероприятия по укреплению общественной безопасности в жилом секторе, на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан на территории ЮВАО города Москвы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Обеспечение контроля за состоянием пустующих строений с участием граждан и общественных объединений | В течение года | Осипов А.А. Главы управы районов |

9.2. Обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений

9.2.1. Повышение антитеррористической защищенности населения, объектов транспортной инфраструктуры, городского хозяйства, жилищного фонда, социальной сферы, уникальных, высотных и подземных сооружений ЮВАО города Москвы

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Разработка и ведение паспортов безопасности на крупных объектах торговли и услуг округа | В течение года | Мотякин П.А. |

9.2.2. Предупреждение и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Проведение совместных мероприятий по проверке законности нахождения иностранных граждан и лиц без гражданства на объектах рыночной торговли | В течение года | Мотякин П.А. Бородин Д.А. |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«УМНЫЙ ГОРОД»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

10.1. Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем

| Наименование мероприятия | Финансирование окружной бюджет (млн. руб.) | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организация эффективной разработки и эксплуатации информационных систем и ресурсов органов исполнительной власти города Москвы | 33,68 | В течение года | Осипов А.А. Главы управ районов |
| ИТОГО | 33,68 |  |  |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«ЭКОНОМИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ГОРОДА МОСКВЫ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

11.1.Содержание и благоустройство городских кладбищ

| Наименование мероприятия | Количество, (ед.) | Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Содержание городских кладбищ | 5 | 1,3 | В течение года | Осипов А.А. Бакашев А.С. |
| ИТОГО | 5 | 1,3 |  |  |

11.2. Адресный список городских кладбищ на территории округа

| № п/п | Район | Объект | Адрес | Финансирование/ окружной бюджет (тыс. руб.) | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Люблино | Люблинское кладбище | Ставропольская ул., 74А | 260,0 | 31.12.2019 |
| 2 | Лефортово | Веденское кладбище | ул. Наличная, 1 | 260,0 |  |
| 3 | Выхино-Жулебино | Кузьминское кладбище | ул. Академика Скрябина, стр.19 | 260,0 |  |
| 4 | Нижегородский | Рогожское кладбище | ул. Рогожский поселок, 1а/29 | 260,0 |  |
| 5 | Капотня | Капотнинское кладбище | Капотнинский пр., д. 11 | 260,0 |  |
| ИТОГО |  |  | 5 | 1 300,0 |  |

11.3. Стимулирование развития промышленности и предпринимательства

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Обеспечение взаимодействия с Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы по вопросам комплексного и устойчивого развития производственных территорий и промышленных зон, расположенных в ЮВАО | В течение года | Толкачев С.Г. Главы управ районов |
| 2. Взаимодействие с предприятиями и организациями округа, расположенными в промышленных зонах, в том числе, в рамках разработки Департаментом инвестиционной и промышленной политики города Москвы проектов комплексного и устойчивого развития производственных территорий и промышленных зон | В течение года | Толкачев С.Г. Главы управ районов |
| 3. Содействие городским структурам поддержки и развития предпринимательства в организации проведения мероприятий (конференций, семинаров, «круглых» столов и пр.) для субъектов малого и среднего предпринимательства | В течение года согласно планам городских мероприятий | Толкачев С.Г. Главы управ районов Центр услуг для бизнеса по ЮВАО ГБУ "Малый бизнес Москвы" |
| 4. Оказание организационной, методической и консультационной поддержки субъектам промышленности и предпринимательства в рамках полномочий префектуры ЮВАО | В течение года | Толкачев С.Г. Главы управ районов Центр услуг для бизнеса по ЮВАО ГБУ "Малый бизнес Москвы" |
| 5. Информирование предприятий и организаций округа о проводимых городских конгрессно-выставочных мероприятиях, семинарах, конференциях | В течение года согласно планам городских мероприятий | Толкачев С.Г. Митрюк Л.В. Главы управ районов |
| 6. Организация проведения заседаний Межведомственной комиссии при префектуре ЮВАО по устранению административных барьеров при развитии предпринимательства в случае поступления в префектуру ЮВАО соответствующих обращений субъектов предпринимательской деятельности | В течение года | Толкачев С.Г. |
| 7. Организация проведения заседаний Совета директоров ЮВАО | В течение года (ежеквартально) | Толкачев С.Г. |
| 8. Организация проведения заседаний Президиума Совета директоров ЮВАО | В течение года (по мере необходимости) | Толкачев С.Г. |
| 9. Организация проведения заседаний Советов директоров районов | В течение года (ежеквартально) | Главы управ районов |

11.4. Организация наделения подведомственных префектуре ЮВАО государственных учреждений имущественно-земельным комплексом

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовка необходимой документации для наделения государственных учреждений (казенных, бюджетных), подведомственных префектуре ЮВАО, имущественно-земельным комплексом. | В течение года | Толкачев С.Г. Главы управ районов Руководители ГБУ, ГКУ |
| 2. Участие в рассмотрении и согласовании документов, связанных с изменением целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и определением первичного целевого назначения нежилых помещений, расположенных в жилых домах и переведенных из жилых помещений, при поступлении соответствующих запросов на изменение целевого назначения помещений | В течение года | Толкачев С.Г. Главы управ районов |
| 3. Осуществление совместно с управами районов и Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (ГИН) контроля за целевым использованием нежилых помещений, переданных для размещения социально значимых объектов шаговой (пешеходной) доступности в сфере торговли и услуг, находящихся в собственности города Москвы, с целью недопущения изменения вида их целевого использования (по запросам ГИН) | В течение года согласно плану ГИН | Толкачев С.Г. Мотякин П.А. Главы управ районов |
| 4. Организация работ по переводу жилых помещений, планируемых к передаче в оперативное управление управам районов, подведомственным им государственным учреждениям для организации досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства или безвозмездное пользование органам местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве для реализации переданных государственных полномочий и размещения органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве, в нежилые помещения. | В течение года по мере необходимости | Толкачев С.Г. Митрюк Л.В. Главы управ районов |

11.5. Размещение ярмарок «Выходного дня»

| Районы | Количество ярмарок | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Марьино | 1 | 01.04.2019-31.12.2019 | Мотякин П.А. Главы управ районов Марьино, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Текстильщики, Рязанский, Печатники, Южнопортовый |
| Выхино-Жулебино | 2 |  |  |
| Текстильщики | 1 |  |  |
| Рязанский | 2 |  |  |
| Печатники | 1 |  |  |
| Южнопортовый | 1 |  |  |
| ИТОГО | 8 |  |  |

11.6. Развитие рынка труда и содействия занятости населения

| Наименование мероприятия | Количество | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| Создание рабочих мест на предприятиях торговли, общественного питания и бытового обслуживания ЮВАО, - всего, в том числе: | 687 | В течение года | Мотякин П.А. Главы управ районов Организации |
| торговля, раб.мест | 459 |  |  |
| общественное питание, раб.мест | 156 |  |  |
| бытовое обслуживание, раб.мест | 102 |  |  |

11.7. Развитие оптовой и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг

11.7.1. Мониторинг состояния рынка товаров и услуг

| Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Мониторинг с целью выявления функционирования зон несанкционированной торговли | В течение года | Мотякин П.А. Главы управ районов |
| Мониторинг работы нестационарных торговый объектов (НТО) | Ежемесячно | Мотякин П.А. Главы управ районов |

11.7.2. Мероприятия по сокращению территориальных диспропорций в развитии инфраструктуры сферы торговли и услуг

11.7.2.1. Ввод предприятий потребительского рынка и услуг

| Район | Всего | Торговля | Общественное питание | Бытовое обслуживание | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марьино | 13 | 8 | 3 | 2 | Мотякин П.А. Главы управ районов |
| Выхино-Жулебино | 8 | 6 | 1 | 1 |  |
| Люблино | 11 | 7 | 1 | 3 |  |
| Кузьминки | 7 | 4 | 1 | 2 |  |
| Текстильщики | 9 | 4 | 1 | 4 |  |
| Рязанский | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| Печатники | 4 | 2 | 1 | 1 |  |
| Лефортово | 5 | 2 | 2 | 1 |  |
| Южнопортовый | 8 | 3 | 2 | 3 |  |
| Нижегородский | 5 | 2 | 2 | 1 |  |
| Капотня | 2 | 1 | 0 | 1 |  |
| Некрасовка | 38 | 28 | 2 | 8 |  |
| ИТОГО | 113 | 68 | 17 | 28 |  |

11.7.2.2. Реконструкция и модернизация предприятий потребительского рынка и услуг

| Район | Всего | Торговля | Общественное питание | Бытовое обслуживание | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Марьино | 2 | 1 | 1 | 0 | Мотякин П.А. Главы управ районов |
| Выхино-Жулебино | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Люблино | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Кузьминки | 3 | 1 | 1 | 1 |  |
| Текстильщики | 3 | 2 | 0 | 1 |  |
| Рязанский | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Печатники | 1 | 0 | 1 | 0 |  |
| Лефортово | 2 | 1 | 1 | 0 |  |
| Южнопортовый | 4 | 2 | 1 | 1 |  |
| Нижегородский | 2 | 2 | 0 | 0 |  |
| Капотня | 4 | 2 | 1 | 1 |  |
| Некрасовка | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| ИТОГО | 22 | 12 | 6 | 4 |  |

11.7.2.3. Коэффициент доступности предприятий торговли и услуг, %

| Район | Торговля | Общественное питание | Бытовое обслуживание | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марьино | 95,2 | 95,2 | 95,2 | Мотякин П.А. Главы управ районов |
| Выхино-Жулебино | 99,2 | 99,8 | 99,8 |  |
| Люблино | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Кузьминки | 100,0 | 95,8 | 94,4 |  |
| Текстильщики | 97,1 | 90,7 | 95,8 |  |
| Рязанский | 98,7 | 97,3 | 98,1 |  |
| Печатники | 98,3 | 96,0 | 96,5 |  |
| Лефортово | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Южнопортовый | 99,0 | 99,5 | 99,0 |  |
| Нижегородский | 91,1 | 90,8 | 90,0 |  |
| Капотня | 75,2 | 81,1 | 91,1 |  |
| Некрасовка | 100,0 | 93,0 | 95,0 |  |
| ИТОГО | 97,7 | 96,4 | 97,0 |  |

11.7.2.4. Оптимизация размещения и развития розничных рынков

| Районы | Показатели, ед. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Марьино | 1 | Мотякин П.А. Главы управ районов Марьино, Текстильщики, Южнопортовый, Капотня |
| Текстильщики | 1 |  |
| Южнопортовый | 1 |  |
| Капотня | 1 |  |
| ИТОГО | 4 |  |

11.8.3. Развитие социально-значимых направлений  деятельности в сфере торговли и услуг

11.8.3.1. Развитие системы обслуживания социально незащищенных категорий граждан

| Районы | Ввод магазинов-дискаунтеров, магазинов эконом-класса и других предприятий, работающих на льготных условиях | Предоставление скидок на товары и услуги по «Социальной карте москвича» | Формирование комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных граждан на действующих объектах торговли и услуг | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Марьино | 1 | 0 | 2 | Мотякин П.А. Главы управ районов |
| Выхино-Жулебино | 0 | 0 | 6 |  |
| Люблино | 2 | 0 | 7 |  |
| Кузьминки | 1 | 1 | 5 |  |
| Текстильщики | 2 | 25 | 12 |  |
| Рязанский | 0 | 0 | 0 |  |
| Печатники | 1 | 1 | 2 |  |
| Лефортово | 1 | 0 | 2 |  |
| Южнопортовый | 2 | 14 | 7 |  |
| Нижегородский | 1 | 1 | 3 |  |
| Капотня | 0 | 9 | 0 |  |
| Некрасовка | 1 | 1 | 7 |  |
| ИТОГО | 12 | 52 | 53 |  |

11.4.3.2. Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов, всего

| Наименование мероприятия | Количество объектов | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Упорядочение и оптимизация сети нестационарных объектов на городских территориях, земельных участках, в зданиях и сооружениях, находящихся в государственной собственности, в том числе: | 83 | Мотякин П.А. Главы управ районов |
| Размещение сети объектов сезонной торговли, (ед.) | 101 |  |

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ»

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

12.1. Мероприятия в области обращения с отходами

| Наименование мероприятия | План (кол-во машин) | Финансирование/ окружной бюджет (млн. руб.) | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вывоз и утилизация БРТС | 948 | 3,8 | В течение года | Осипов А.А.. Тушов Д.В. |
| ИТОГО | 948 | 3,8 |  |  |

НЕПРОГРАММНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

| Непрограммные мероприятия | Финансирование/ окружной бюджет (тыс.руб.) | Кол-во | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Материально-техническое обеспечение, ремонт помещений, оплата услуг по содержанию помещений, переданных префектурам административных округов и управам районов города Москвы в оперативное управление для организации работы общественных пунктов охраны порядка и работы с ветеранами. | 29 100,0 | Помещений: ОПОП - 77, Совет Ветеранов -93 | В течение года | Митрюк Л.В. Главы управ районов |
| Субсидии бюджетным, автономным учреждениям и иным некомерческим организациям | 1 500,0 |  | В течение года | Митрюк Л.В. |
| Информирование населения округа | 170 275,0 | Тираж газеты на год - 21 168 000 ед. 26 интернет сайтов 600 000 листовок и буклетов | В течение года | Митрюк Л.В. Главы управ районов |
| Праздничное и тематическое оформление территории округа | 34 000,0 |  | В течение года | Осипов А.А. Бакашев А.С. |
| Праздничные мероприятия для населения | 31 900,0 | 13 мероприятий | В течение года | Митрюк Л.В. Главы управ районов |
| Проведение социологических исследований | 120 000,0 | 16 исследований | В течение года | Митрюк Л.В. |
| Проведение работы по борьбе с кровососущими членистоногими | 1 400,0 |  | В течение года | Осипов А.А. Бакашев А.С. |
| Материально-техническое обеспечение мероприятий по проведению выборов и референдумов. | 8 000,0 | выборы депутатов МГД 2019 года | 3 квартал 2019 года | Митрюк Л.В. Главы управ районов |
| Субсидии бюджетным учредениям на финансовое обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание госдарственных (муницыпальных) услуг (выполненных работ) | 167 830,2 |  | В течение года | Осипов А.А. ГБУ «Жилищник районов» |
| ИТОГО | 564 005,2 |  |  |  |